Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Rạch Giá
Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Rạch Giá

MỤC LỤC

1MỤC LỤC


3ĐẶT VẤN ĐỀ


5I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


10PHẦN I: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI


10I. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC


101. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước


101.1.Tổng diện tích tự nhiên


101.2. Đất nông nghiệp


162. Đánh giá những mặt đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước


162.1. Đánh giá chung


162.2. Những mặt đạt được


172.3. Tồn tại


182.4. Nguyên nhân tồn tại


193. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ tới


21PHẦN II: PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


21I. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT


211.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.


211.2. Quan điểm sử dụng đất đến năm 2030.


23II. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


232.1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội


232.1.1. Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế


242.1.2. Chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành kinh tế


282.2. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất


282.2.1. Tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất


302.2.1.2. Nhóm đất phi nông nghiệp.


35PHẦN III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030


35I. CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT THEO CÁC MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG


351.1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh


351.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực


47PHẦN IV


47GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


47I. XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ, CẢI TẠO ĐẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


471.1. Các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất


471.2. Các giải pháp bảo vệ môi trường


48II. GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN


482.1. Công bố quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung kịp thời quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


482.2. Giải pháp về tăng cường đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý đất đai


492.3. Giải pháp về tăng cường nhân sự và đào tạo nguồn nhân lực cho quản lý đất đai


492.4. Giải pháp về giám sát môi trường trong quá trình triển khai quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo cho sử dụng đất bền vững


502.5. Giải pháp về công tác quản lý đất đai


51III. GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT HIỆU QUẢ


513.1. Giải pháp sử dụng đất nông nghiệp


523.2. Giải pháp mở rộng và quản lý đất chuyên dùng


523.3. Giải pháp mở rộng và quản lý đất đô thị


523.4. Giải pháp mở rộng và quản lý đất khu dân cư nông thôn


52IV. GIẢI PHÁP VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH


524.1. Chính sách về đất đai


524.2. Những chính sách nhằm tiết kiệm sử dụng đất


534.3. Chính sách sử dụng hợp lý các loại đất mang tính chất đặc thù


534.4. Chính sách về ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ và duy trì cải thiện môi trường trong việc khai thác sử dụng đất đai


53V. GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (BĐKH)


55KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ




ĐẶT VẤN ĐỀ

Đất đai là tài nguyên quý giá của Quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, địa bàn xây dựng các công trình kinh tế - văn hóa - xã hội, tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế, dân sinh và an ninh, quốc phòng. Tại Điều 54 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của Quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật”. Chính vì vậy quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả, tiết kiệm là nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước, là yếu tố quyết định sự phát triển một cách bền vững của nền kinh tế, đảm bảo mục tiêu ổn định chính trị - xã hội.

Để sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất, bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giữ vai trò rất quan trọng. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất qua thời gian thực hiện, đã giải quyết được cơ bản các chỉ tiêu đặt ra trong phương án quy hoạch sử dụng đất, đáp ứng cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các cấp, các lĩnh vực, cũng như nhu cầu về đất ở cho nhân dân. 

Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cụ thể hóa trong Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 và Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020); Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Công văn số 2505/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai một số nội dung quản lý đất đai khi Luật đất đai có hiệu lực thi hành. Đồng thời, theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 9 năm 2020 về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.

Thành phố Rạch Giá có tổng diện tích tự nhiên là 10.445,67 ha có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, có vị trí quan trọng đối với quốc gia về giao thương và an ninh quốc phòng. Có khả năng phát triển kinh tế cửa khẩu với Campuchia và Thái Lan. Nằm trên tuyến giao thông ven biển Xuyên Á qua các đô thị, cảng quan trọng của Asean tới Việt Nam, theo Quốc lộ 80 qua Hà Tiên, Kiên Lương, theo Quốc lộ 63 tới thành phố Cà Mau.

Để quản lý Nhà nước về đất đai theo đúng quy định của pháp luật, Uỷ ban nhân dân thành phố rạch Giá tiến hành lập: “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang”. Với mục đích dự báo nhu cầu và phân bổ lại quỹ đất trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2021- 2030 phù hợp, đáp ứng đúng, đủ nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, các lĩnh vực thực hiện thành công chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

* Mục tiêu dự án
·  Đánh giá đầy đủ, đúng thực trạng và phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Rạch Giá. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai trong giai đoạn 2010 - 2020.

·  Nghiên cứu, rà soát phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020 - 2030; đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của kỳ trước theo Luật Đất đai đã quy định để xác định phần chỉ tiêu chưa thực hiện đối với diện tích đất được phân bổ cho các nhu cầu sử dụng và phần đất phải chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất theo kế hoạch sử dụng đất; đồng thời xác định nhu cầu sử dụng đất của các cấp, các ngành trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 để đưa ra phương án quy hoạch cho phù hợp.

·  Đề xuất việc khoanh định, phân bổ đất đai đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, đảm bảo hài hoà các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

·  Phân bổ diện tích các loại đất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm và từng đơn vị hành chính.

·  Cung cấp tầm nhìn tổng quan, tạo ra sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành của tỉnh và địa phương trong quá trình quản lý và điều hành phù hợp với quy hoạch đề ra.

· Làm cơ sở để UBND thành phố Rạch Giá cân đối giữa các khoản thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các loại thuế liên quan đến đất đai và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng đơn vị hành chính theo từng năm.

* Các sản phẩm giao nộp
1. Quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

3. Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/10.000.

4. Bản đồ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/10.000.

5. Các bản đồ chuyên đề có liên quan trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Rạch Giá đến năm 2030 (nếu có).

6. Đĩa CD lưu trữ các file sản phẩm trên.
* Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

· Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ TNMT quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bao gồm: 

· Xác định cụ thể diện tích các loại đất trên địa bàn thành phố đã được phân bổ trong QHSDĐ của cấp tỉnh. 

· Xác định diện tích các loại đất để đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của thành phố.

·  Diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đáp ứng nhu cầu của thành phố.

·  Xác định diện tích đất chưa sử dụng để đưa vào sử dụng.

·  Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp thành phố.

·  Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

· Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

· Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

· Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

· Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

· Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

· Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

· Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

· Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 05/12/2014 của Chính phủ về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích an ninh đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất vào mục đích an ninh 5 năm kỳ đầu (2020 - 2025) của Bộ Công an;

· Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 05/12/2014 về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng 5 năm kỳ đầu (2020 - 2025) của Bộ Quốc phòng;

· Nghị quyết số 63/2009/NQ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia;

· Nghị quyết số 120/NQ- CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với Biến đổi khí hậu.

· Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Kiên Giang;

· Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 08 năm 2016: Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

· Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

· Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 10 tháng 04 năm 2018 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

· Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt quy hoạch phát triển Nông nghiệp Nông thôn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020;

· Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2011 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khái thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 - 2020 và dự báo đến năm 2025;

· Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

· Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển cụm công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025;

· Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ tỉnh Kiên Giang đến năm 2020;

· Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025;

· Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường học ngành giáo dục tỉnh Kiên Giang đến năm 2020;

· Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 18 tháng 2 năm 2013 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Quy hoạch hệ thống nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020;

· Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 23 tháng 05 năm 2014 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ sản tỉnh Kiên Giang đến năm 2020;

· Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

· Nghị quyết số 158/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang về nhiệm vụ phát triển KTXH 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kiên Giang.

· Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

· Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển Nông nghiệp - Nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

· Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 28 tháng 04 năm 2017 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn đến năm 2025.

· Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 12 tháng 03 năm 2018 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang.
· Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 16 tháng 03 năm 2018 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, có xét đến năm 2030.
· Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2018 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 – 2020, có xét đến năm 2025.
· Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của  thành phố Rạch Giá

· Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Rạch Giá;

· Công văn số 5882/VP-KT ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện;

· Kế hoạch 156/KH-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021-2025 tỉnh Kiên Giang Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

· Công văn số 1180/UBND-KT ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2022) gắn với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

· Công văn số 1238/STNMT-ĐĐ&KS ngày 09/11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
· Công văn số 804/STNMT-ĐĐ&KS ngày 08/7/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang về việc báo cáo tiến độ lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
· Công văn số 1009/STNMT-ĐĐ&KS ngày 08/7/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2022) gắn với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

· Công văn số 1249/STNMT-ĐĐ&KS ngày 20/09/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang về việc tổng hợp đăng ký danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh

· Báo cáo UBND thành phố Rạch Giá qua các năm.

· Niên giám thống kê thành phố Rạch Giá năm  2017, 2018, 2019, 2020
Cơ sở thông tin tư liệu ban đầu

· Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2025.

· Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 10 tháng 04 năm 2018. 

· Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
· Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2025.

· Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020.

· Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

· Quy hoạch các ngành tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 liên quan đến thành phố Rạch Giá;

· Quy hoạch (điều chỉnh) phát triển nông nghiệp - nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

· Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

· Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035- quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110KV.

· Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 - 2020 và dự báo đến năm 2025

· Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Rạch Giá nhiệm kỳ 2020 - 2025
· Báo cáo tổng kết hoạt động của UBND thành phố Rạch Giá hàng năm 

· Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Kiên Giang;
· Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 
· Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, 2019,2020, 2021 thành phố Rạch Giá;

· Số liệu kiểm kê đất đai năm 2014, 2019 và thống kê đất đai các năm;

· Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội hàng năm và phương hướng nhiệm vụ của thành phố;

· Các tài liệu bản đồ và các dự án liên quan trên địa bàn thành phố;

PHẦN I: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

I. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

UBND thành phố Rạch Giá đã lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 19 tháng 97 năm 2019.
Trong thời gian qua, thành phố đã thực hiện công tác quản lý đất đai theo quy hoạch đặc biệt trong các thủ tục hành chính về đất đai như: Xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trong kỳ quy hoạch, kế hoạch thành phố đã đầu tư xây dựng nhiều công trình dân sinh, hạ tầng kỹ thuật xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của thành phố Rạch Giá được thể hiện như sau:

1.1. Tổng diện tích tự nhiên

Hiện trạng năm 2020, diện tích tự nhiên của thành phố 10.445,67 ha (chiếm 1,93% diện tích của cả tỉnh) cơ cấu sử dụng đất như sau: Đất nông nghiệp: 7.122,46 ha, chiếm 68,19% tổng diện tích đất tự nhiên; Đất phi nông nghiệp: 3.307,06 ha chiếm 31,66% tổng diện tích đất tự nhiên; Đất chưa sử dụng: 16,15 ha chiếm 0,15% tổng diện tích đất tự nhiên).

Tổng danh mục công trình được phê duyệt trong Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thành phố Rạch Giá đến năm 2020 theo quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang là 377 công trình. Trong đó:

- Công trình hủy thực hiện: 11 công trình

- Công trình đã thực hiện: 102 công trình

- Công trình chuyển tiếp: 264 công trình

(Kèm theo phụ lục)

1.2. Đất nông nghiệp

Chỉ tiêu đất nông nghiệp theo quy hoạch được phê duyệt là 5.788,37 ha, hiện trạng năm 2016 là 7.179,54 ha giảm -1.391,17 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 7.122,46 ha, giảm -57,08 ha, đạt tỷ lệ 4,10% so với quy hoạch được duyệt. Kết quả thực hiện Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 của thành phố Rạch Giá đạt tỷ lệ thấp nguyên nhân thời gian thực hiện điều chỉnh quy hoạch ngắn (19-9-2019 đến ngày 31/12/2020), phần lớn danh mục công trình vẫn đang tiếp tục thực hiện nhưng chưa hoàn thiện. Ngoài ra một phần danh mục công trình do cấp tỉnh phân bổ nhất là đất an ninh, quốc phòng, các dự án lấn biển chưa thực hiện. Cụ thể các loại đất đạt được như sau: 

Bảng 1: Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp kỳ trước

	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Mã loại đất
	Hiện trạng năm 2016
 (ha)
	Diện tích Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất được duyệt 2020
	Kết quả thực hiện năm2020
(ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	
	Kết quả thực hiện và ĐC Quy hoạch sử dụng đất 
	Quyhoạch/hiện trạng tăng (+)
giảm (-)
	Thực hiện/hiện trạng
 tăng (+)
giảm (-)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	
	
	Cao hơn (+)
Thấp hơn (-)
	
	
	

	
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	NNP
	7.179,54
	5.788,37
	7.122,46
	1.334,09
	-1.391,17
	-57,08
	4,10

	1
	Đất trồng lúa
	LUA
	6.178,24
	5.404,73
	5.730,81
	326,08
	-773,51
	-447,43
	57,84

	2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	110,22
	38,39
	148,79
	110,40
	-71,83
	38,57
	-

	3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	859,74
	342,98
	1.222,29
	879,31
	-516,76
	362,55
	-

	4
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	31,34
	 
	20,57
	20,57
	-31,34
	-10,77
	34,38

	5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	
	
	3.72
	3.72
	
	3.72
	


- Đất trồng lúa: Diện tích đất trồng lúa theo điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt là 5.404,73 ha, hiện trạng năm 2016 là 6.178,24 ha giảm -773,53 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 7.122,46 ha, giảm -447,43 ha, đạt tỷ lệ 57,84% so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân chưa đạt chỉ tiêu đề ra là các dự án về giao thông, các dự án liên trường, dự án quốc phòng và dự án an ninh, các dự án khu đô thị… chưa thực hiện. Ngoài ra do người dân thực hiện chuyển mục đích từ đất lúa sang đất ở đô thị và đất ở nông thôn chưa nhiều.

Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích đất trồng cây hàng năm khác theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 38,39 ha, hiện trạng năm 2016 là 110,22 ha giảm -71,83 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 148,79 ha, tăng 38,57 ha, không đạt so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân phần lớn diện tích đất trồng cây hàng năm chưa thực hiện chuyển đổi sang đất các loại đất nông nghiệp khác. Ngoài ra do đất vườn tạp không mang lại hiệu quả kinh tế được khuyến khích cải tạo trồng rau màu nên diện tích đất trồng cây hàng năm tăng.
Đất trồng cây lâu năm: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 342,98 ha, hiện trạng năm 2016 là 859,74 ha giảm 516,76 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 1.222,29 ha, tăng 362,55 ha, không đạt so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân đất trồng cây lâu năm tăng do tổng kiểm kê 2019 khoanh vẽ lại hiện trạng sử dụng đất khác biệt lớn so với kiểm kê đất đai năm 2014 từ đất trồng lúa chuyển sang. Ngoài ra các dự án công trình trong điều chỉnh quy haochj phần lớn chưa được thực hiện.

Đất nuôi trồng thuỷ sản: Không quy hoạch. Tuy nhiên, kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 20,57 ha.
Đất nông nghiệp khác: Diện tích điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 2,27 ha. Đây là diện tích tăng mới công trình Trại giống và trụ sở làm việc Trung tâm NLN nghiệp KG. Đang thực hiện thủ tục giao đất.

3.1.2. Đất phi nông nghiệp

Theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt, đất phi nông nghiệp là 5.077,53 ha, hiện trạng năm 2016 là 3.142,04 ha, tăng 1.935,49 ha. Kết quả thực hiện đến 23/12/2020 là 3.307,06 ha tăng 165,02 ha thấp hơn 1.770,47 ha so với quy hoạch được duyệt đạt tỷ lệ 8,53%. Cụ thể các loại đất đạt được như sau: 

Bảng 2: Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp kỳ trước

	   
	Chỉ tiêu
	Mã
	Hiện trạng năm 2016
 (ha)
	Diện tích Điều chỉnh Quy hoạch được duyệt 2020
	Kết quả thực hiện năm2020
(ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	
	Kết quả thực hiện và Quy hoạch 
	Quy hoạch/ hiện trạng tăng (+)
giảm (-)
	Thực trạng/ hiện trạng tăng (+)
giảm (-)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	
	
	Cao hơn (+)
Thấp hơn (-)
	
	
	

	2
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	PNN
	3.142,04
	5.077,53
	3.307,06
	-1.770,47
	1.935,49
	165,02
	8,53

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	27,36
	68,41
	17,31
	-51,10
	41,05
	-10,05
	-

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	19,99
	33,75
	17,54
	-16,21
	13,76
	-2,45
	-

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	1,75
	1,75
	 
	-1,75
	 
	-1,75
	 

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 
	45,00
	 
	-45,00
	45,00
	 
	 

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	31,23
	261,95
	45,02
	-216,93
	230,72
	13,79
	5,97

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	35,91
	37,60
	38,21
	0,61
	1,69
	2,30
	136,31

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1.082,89
	1.746,38
	1.187,86
	-558,52
	663,49
	104,97
	15,82

	-
	Đất giao thông
	DGT
	632,57
	1.149,77
	818,50
	-331,27
	517,20
	185,93
	35,95

	-
	Đất thuỷ lợi
	DTL
	222,30
	222,77
	185,62
	-37,15
	0,47
	-36,68
	-

	-
	Đất cơ sở văn hóa
	DVH
	51,52
	58,76
	15,03
	-43,73
	7,24
	-36,49
	-

	-
	Đất cơ sở y tế
	DYT
	18,91
	21,55
	22,54
	0,99
	2,64
	3,63
	137,53

	-
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	76,19
	139,62
	75,90
	-63,72
	63,43
	-0,29
	-

	-
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	18,75
	34,87
	15,86
	-19,01
	16,12
	-2,89
	-

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	0,91
	1,64
	1,15
	-0,49
	0,73
	0,24
	33,00

	-
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	1,57
	2,80
	1,73
	-1,07
	1,23
	0,16
	12,76

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	2,28
	3,34
	0,25
	-3,09
	1,06
	-2,03
	-

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải 
	DRA
	7,43
	22,72
	0,11
	-22,61
	15,29
	-7,32
	-

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	19,61
	19,18
	20,48
	1,30
	-0,43
	0,87
	-

	-
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	22,06
	34,80
	20,63
	-14,17
	12,74
	-1,43
	-

	-
	Đất chợ
	DCH
	8,79
	16,24
	10,00
	-6,24
	7,45
	1,21
	16,30

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	0,93
	6,12
	1,28
	-4,84
	5,19
	0,35
	6,69

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	47,19
	250,27
	101,38
	-148,89
	203,08
	54,19
	26,68

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	150,81
	201,10
	110,60
	-90,50
	50,29
	-40,21
	-

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	1.323,44
	1.920,29
	1.291,68
	-628,61
	596,85
	-31,76
	-

	2.15
	Đất trụ sở cơ quan
	TSC
	29,46
	54,96
	20,46
	-34,50
	25,50
	-9,00
	-

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	2,70
	5,43
	9,67
	4,24
	2,73
	6,97
	255,29

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	1,02
	1,02
	6,17
	5,15
	 
	5,15
	 

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	366,53
	361,50
	444,66
	83,16
	-5,03
	78,13
	-

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	16,30
	77,39
	12,72
	-64,67
	61,09
	-3,58
	-

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	4,53
	4,61
	2,51
	-2,10
	0,08
	-2,02
	-


Đất quốc phòng: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 68,41 ha, hiện trạng năm 2016 là 27,36 ha, tăng 41,05 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 17,31 ha, giảm -10,05 ha không đạt so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân là do chưa thực hiện các công trình như: Sở chỉ huy, đất kho tàng, khu căn cứ Phi Thông….Ngoài ra đất quốc phòng giảm do đất ở và đất BCH quân sự quản lý trước đây thống kê là đất quốc phòng đến kiểm kê đất đai 2019 thống kê sang hiện trạng sử dụng đất là đất ở và đất lúa.

Đất An Ninh: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 33,75 ha, hiện trạng năm 2016 là 19,99 ha, tăng 13,76 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 17,54 ha, giảm -2.45 ha không đạt so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân là do chưa thực hiện công trình: Trường bắn súng quân dụng, đại đội cảnh sát cơ động, công an tỉnh Kiên Giang (đang làm thủ tục giao đất). Ngoài ra diện tích đất an ninh giảm do diện tích cấp giấy nhỏ hơn diện tích khoanh vẽ trên bản đồ số.

Đất Cụm công nghiêp: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 2020 là 45,00 ha (phường Vĩnh Hiệp). Kết quả chưa thực hiện không đạt so với quy hoạch được duyệt.

Đất Thương mại dịch vụ: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 261,95 ha, hiện trạng năm 2016 là 31,23 ha tăng 230,72. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 45,02 ha tăng 13,79 ha đạt tỷ lệ 5,97% so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân do chưa thực hiện các dự án lấn biển (Khu 3 điều chỉnh - khu đô thị mới Phú Cường, Khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia, Khu đô thị Phú Quý_Lấn biển Tây Nam Rạch Sỏi, Cảng hành khách Rạch Giá) và đất thương mại dịch vụ dọc theo các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trung Ngạn, Lạc Hồng… vẫn chưa được thực hiện.

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 37,60  ha, hiện trạng năm 2016 là 35,91 ha tăng 1,69 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 38,21 ha, tăng 2,3 ha, đạt tỷ lệ 136,31% so với quy hoạch được duyệt. 
Đất phát triển hạ tầng:  Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 1.746,38 ha, hiện trạng năm 2016 là 1.082,89 ha tăng 663,49 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 1.187,86 ha, tăng 104,97 ha, đạt tỷ lệ 15,82% so với quy hoạch được duyệt. Cụ thể:

+ Đất giao thông: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 1.149,77 ha, hiện trạng năm 2016 là 632,57 ha tăng 517,20 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 818,50 ha, tăng 185,93 ha, đạt tỷ lệ 35,95% so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân chưa thực hiện các dự án lấn biển, mở rộng các tuyến giao thông trên địa bàn phường và các tuyến giao thông nông thôn thuộc xã Phi Thông. 

+ Đất thuỷ lợi: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 222,77 ha, hiện trạng năm 2016 là 222,30 ha tăng 0,47 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 185,62 ha, giảm -37,75 ha, không đạt so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân các kênh thủy lợi trong nội ô đô thị phần lớn được đặt cống làm đường nên diện tích đất thủy lợi giảm là hợp lý so với hiện trạng sử dụng đất. Ngoài ra đất thủy lợi giảm do thống kê sang đất sông suối.
+ Đất cơ sở văn hóa:  Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 58,76 ha, hiện trạng năm 2016 là 51,52 ha tăng 7,24 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 15,03 ha, giảm 36,49 ha, không đạt so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân chưa thực hiện các dự án như các trung tâm văn hóa ấp của xã Phi Thông, Đài tượng niệm… Ngoài ra diện tích đất cở sở văn hóa giảm do trước đây thống kê đất công viên văn hóa An Hòa là đất cơ sở văn hóa nay thống kê sang đất khu vui chơi, giải trí công cộng.
+ Đất cơ sở y tế:  Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 21,55 ha, hiện trạng năm 2016 là 18,91 ha tăng 2,64 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 22,54 ha, tăng 3,63ha, đạt tỷ lệ 137,53 so với quy hoạch được duyệt. 
+ Đất cơ sở giáo dục - đào tạo: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 139,62 ha, hiện trạng năm 2016 là 76,19 ha tăng 63,43 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 75,90 ha, giảm -0,29 ha, không đạt so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân do các dự án mở rộng trường học, các dự án liên trường, các dự án trường học trong các khu dân cư vẫn chưa được thực hiện. Ngoài ra diện tích đất cơ sở giáo dục giảm do xóa một số điểm trường (điểm phụ) không còn học sinh theo học.

+ Đất cơ sở thể dục - thể thao: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 34,87 ha, hiện trạng năm 2016 là 18,75 ha tăng 16,12 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 15,86 ha, giảm -2,89 ha, không đạt so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân chưa thực hiện các dự án như: Khu văn hóa thể thao phường Rạch Sỏi, Khu thể thao phường Vĩnh Lợi và đất Thể dục thể thao thuộc Tây Bắc Rạch Giá. 
+ Đất công trình năng lượng: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 1,64 ha, hiện trạng năm 2016 là 0,91 ha tăng 0,73 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 1,15 ha, tăng 0,24 ha, đạt tỷ lệ 33%  so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân chưa thực hiện dự án Hệ thống móng trụ tuyến 110 kV đấu nối trạm 110kV Vĩnh Quang và Trạm biến áp 110kV Vĩnh Quang.
+ Đất công trình bưu chính viễn thông: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 2,8 ha, hiện trạng năm 2016 là 1,57 ha tăng 1,27 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 1,73 ha, tăng 0,16 ha, đạt tỷ lệ 12,76% so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân chưa thực hiện bưu điện An Hòa.

+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 3,34 ha, hiện trạng năm 2016 là 2,28 ha tăng 1,06 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 0,25 ha, giảm -2,03 ha, không đạt so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân là do thống kê đất di tích qua đất tín ngưỡng và tôn giáo (Đình Nguyễn Trung Trực, chùa Láng Cát, Chùa Tam Bảo…).

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 22,72 ha, hiện trạng năm 2016 là 7,43 ha tăng 15,29 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 0,11 ha, giảm 7,73 ha, không đạt so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân do các công trình, dự án chưa được triển khai thực hiện như: Khu xử lý nước thải tập trung, Xử lý nước thải (Phú Cường), Khu xử lý nước thải phường Rạch Sỏi, Khu xử lý nước thải + trạm thu rác- phường Vĩnh Hiệp, Trạm thu rác thải tạm-phường Vĩnh Thông…
+ Đất cơ sở tôn giáo: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 19,18 ha, hiện trạng năm 2016 là 19,61 ha giảm 0,43ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 20,48 ha, tăng 0,87 ha (nguyên nhân tăng 0,87 do thống kê từ đất di tích sang: Chùa tam Bảo). Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất không quy hoạch đất cơ sở tôn giáo, diện tích đất cơ sở tôn giáo có sự chệnh lệch do khoanh vẽ lại trên bản đồ số.
+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 34,8 ha, hiện trạng năm 2016 là 22,06 ha tăng 12,74 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 20,63 ha, giảm -1,43 ha, không đạt so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân chưa thực hiện dự án nghĩa trang Phi Thông và các nhà tang lễ tại phường Vĩnh lạc, phường Rạch Sỏi và phường Vĩnh Quang.

+ Đất chợ: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 16,24 ha, hiện trạng năm 2016 là 8,79 ha tăng 7,45 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 10,00 ha, tăng 1,21 ha, 16,30% đạt so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân chưa thực hiện các dự án chợ như: Chợ An Bình, chợ Vĩnh Hiệp, chợ An hòa-khu 3 Phú Cường.

Đất sinh hoạt cộng đồng: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 6,12 ha, hiện trạng năm 2016 là 0.93 ha tăng 5,19 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 1,28 ha, tăng 0,35 ha, đạt tỷ lệ 6,69% so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân chưa thực hiện hoặc thực hiện một các nhà văn hóa ấp thuộc xã Phi Thông và do cách thống kê qua lại giữa đất cơ sở văn hóa và đất sinh hoạt cộng động.

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 250,27 ha, hiện trạng năm 2016 là 47,19 ha tăng 203,08ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 101,38ha, tăng 54,19 ha, đạt tỷ lệ 26,68% so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân phần lớn đất khu vui chơi giải trí công cộng chưa thực hiện do các dự án lấn biển và các quy hoạch trung tâm hành chính phường chưa được thực hiện.

Đất ở tại nông thôn: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 201,10 ha, hiện trạng năm 2016 là 150,81 ha tăng 50,29  ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 110,60 ha, giảm -40,21 ha, không đạt so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân các tuyến dân cư dọc theo tuyến đường giao thông chưa thực hiện chuyển mục đích hoặc thực hiện một phần diện tích đăng ký trong kì quy hoạch.Ngoài ra diện tích đất ở nông thôn giảm mạnh so với hiện trạng sử dụng đất là tổng kiểm kê đất đai 2019 diện tích đất ở nông thôn được ra soát theo đúng thực tế sử dụng đất.

Đất ở tại đô thị: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 1.920,29 ha, hiện trạng năm 2016 là 1.323,44 ha tăng 596,85 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 1.291,68 ha, giảm 31,76 ha, không đạt so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân phần lớn quy hoạch lấn biển chưa được thực hiện, các khu đô thị mới chưa được hình thành và người dân chưa có điều kiện thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Ngoài ra thực tế diện tích đất ở đô thị luôn tăng qua các năm đặc biệt là thành phố Rạch Giá đã thực hiện xong Khu lấn biển Tây Bắc Rạch Giá giai đoạn 1 và Khu lấn biển Phú Gia. Nguyên nhân diện tích thống kê 2020 giảm so với hiện trạng sử dụng đất năm 2016 là do tổng kiểm kê đất đai năm 2019 ra soát lại hiện trạng sử dụng đất thì diện tích đất ở đô thị kiểm kê là 1.289,3 ha. Do đó đất ở đô thị giảm.

Đất trụ sở cơ quan: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 54,96 ha, hiện trạng năm 2016 là 29,46 ha tăng 25,5 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 20,46 ha, giảm -9.00 ha, không đạt so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân chưa thực hiện các dự án công trình trong điều chỉnh quy hoạch,  giảm là do thống kê sang đất sinh hoạt công động và đất xây dựng trụ sở công trình sự nghiệp và khoanh vẽ lại trên bản đồ số.

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 5,43 ha, hiện trạng năm 2016 là 2,7 ha (do thuộc đất trụ sở cơ quan) tăng 2,73 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 9,67 ha, tăng 6,97 ha, đạt tỷ lệ 255,29% so với quy hoạch được duyệt. Tuy nhiên diện tích đất xây dựng trụ sở tăng do thống kê từ đất trụ sở cơ quan sang. Thực tế các công trình dự án trong điều chỉnh quy hoạch chưa thực hiện.

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 361,53 ha, hiện trạng năm 2016 là 366,53 ha giảm -5,03 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 444,66 ha, tăng 78,13 ha, không đạt so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân tăng do thống kề từ đất thủy lợi và đất giao thông sang.
Đất có mặt nước chuyên dùng: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 77,39 ha, hiện trạng năm 2016 là 16,3 ha tăng 61,09 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 12,72 ha, giảm -3,58 ha, không đạt so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân chưa thực hiện mở rộng hồ chưa nước ngọt dự trữ thành phố Rạch Giá.
Đất phi nông nghiệp khác: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 4,61 ha, hiện trạng năm 2016 là 4,53 ha tăng 0,08 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 2,51 ha, giảm -2,02 ha, không đạt so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân kiếm kê đất đai 2019 thống kê sang các loại đất khác.

3.1.3. Đất chưa sử dụng

  Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 không còn đất chưa sử dụng, hiện trạng năm 2016 là 39,89 ha giảm -39,89 ha. Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 16,15 ha, giảm -23,74 ha, đạt 59,52% so với quy hoạch được duyệt. 
(Chi tiết tại biểu 02-CH-BC)

2. Đánh giá những mặt đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

2.1. Đánh giá chung

Kết quả thực hiện điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2016 – 2020 đã đạt được một số kết quả nhất định. Qua đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của thành phố kỳ trước cho thấy các chỉ tiêu sử dụng đất đã có hướng biến động theo quy hoạch được duyệt. Tỷ lệ đạt thấp so với quy hoạch được duyệt.
2.2. Những mặt đạt được

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Rạch Giá được phê duyệt tại quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2019 là căn cứ pháp lý để thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai như: giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo đúng quy định của Luật Đất đai; Giảm thiểu tình trạng giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất ngoài quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; từ đó làm giảm tình trạng khiếu nại, khiếu kiện trong sử dụng đất, giúp ổn định tình hình an ninh, trật tự, chính trị ở địa phương. Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2010-2020 trên địa bàn thành phố Rạch Giá đã đạt được những thành quả nhất định. Thể hiện ở các mặt sau:

- Quy hoạch đã có tính hệ thống, đồng bộ giữa 3 cấp, là cơ sở để kiểm tra, giám sát thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Giúp quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp (đặc biệt là đất trồng lúa), góp phần quan trọng trong bảo vệ diện tích đất nông nghiệp nói chung và đất trồng lúa nói riêng, nhằm mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững và thích ứng với Biến đổi khí hậu.

Nhìn chung việc bố trí quỹ đất đáp ứng nhu cầu xây dựng hạ tầng, phát triển công nghiệp, dịch vụ, chỉnh trang và xây dựng mới khu dân cư nông thôn và đô thị. Đất phi nông nghiệp được sử dụng đúng yêu cầu mục đích sử dụng, quản lý chặt chẽ việc chuyển đất sản xuất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp, nhất là việc sử dụng đất trồng lúa.

Giải quyết được nhu cầu đất ở cho người dân do dân số tăng tự nhiên và tăng cơ học hoặc tái định cư khi giải tỏa để xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế, tạo điều kiện tốt hơn cho nhân dân an cư lạc nghiệp.

- Chủ động dành quỹ đất cho phát triển các ngành, các lĩnh vực đáp ứng nhu cầu sử dụng đất đai cho xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu, cụm công nghiệp, các khu du lịch và dân cư. Góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, ổn định tình hình xã hội.

- Đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm hợp lý, có hiệu quả và gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Nguồn thu từ đất đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách của địa phương.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã thực sự trở thành công cụ pháp lý hết sức quan trọng cho quản lý Nhà nước về đất đai; nhất là đối với công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Các cấp chính quyền và ngành quản lý đất đai đã chú trọng, tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch; kiên quyết xử lý và ngăn chặn tình trạng giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Việc tăng cường quản lý đối với thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã góp phần quan trọng đưa công tác quản lý đất đai ở địa phương đi vào nề nếp.

2.3. Tồn tại

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, trong quá trình thực hiện:

- Nhiều công trình, dự án triển khai gặp khó khăn, kéo dài qua nhiều năm do việc thiếu đồng bộ giữa công tác giải phóng mặt bằng với tái định cư và công tác bồi thường, hoàn trả.

- Một số công trình, dự án chưa được xác định cụ thể trong quy hoạch nhưng do yêu cầu cấp bách nên phải tổ chức thực hiện, vừa triển khai vừa bổ sung, hoàn thiện các bước công việc thủ tục chấp thuận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

- Kinh phí đầu tư bố trí cho việc thực hiện phương án bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng công trình còn chậm.

- Ngoài các yếu tố về vốn đầu tư, giống, kỹ thuật và thị trường tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chưa ổn định dẫn đến hạn chế tốc độ chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và một số chỉ tiêu về sử dụng đất trong quy hoạch chưa đạt cao.
2.4. Nguyên nhân tồn tại

* Nguyên nhân chủ quan

- Trong giai đoạn các năm từ 2019 đến năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid đã làm ảnh hưởng chung tới nền kinh tế của cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nói riêng, đặc biệt các nhóm ngành được cho là thế mạnh tiềm năng phát triển (dịch vụ - du lịch) do đó các dự án đề ra trong kỳ đầu và kỳ điều chỉnh chưa thể thực hiện.

- Công tác dự báo và quy hoạch các ngành làm cơ sở cho quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn hạn chế. Nhu cầu sử dụng đất của một số ngành có liên quan đến sử dụng đất phi nông nghiệp chưa cân nhắc đầy đủ đến khả năng thực hiện trong kỳ kế hoạch 5 năm, nên dẫn đến mức độ thực hiện còn thấp so với chỉ tiêu quy hoạch và kế hoạch đề ra.

- Khi xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất, thường dự kiến thực hiện khá nhiều công trình, đặc biệt là các công trình cơ sở sản xuất kinh doanh, đất hạ tầng, cơ sở văn hóa, thể thao, trường học, y tế…, tuy nhiên do nguồn vốn đầu tư hạn chế, công tác xã hội hóa chưa tốt, đặc biệt là vốn cho lĩnh vực văn hóa - xã hội, thể dục - thể thao nên thường thực hiện đạt thấp.

- Trong quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phát sinh nhiều tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh có nhu cầu đầu tư, sử dụng đất để phát triển... nhưng không đăng ký nhu cầu sử dụng đất khi thành phố xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Vì vậy không có trong danh mục các công trình sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Một số các công trình có trong đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng chưa có vốn hoặc chưa có nhà đầu tư nên không thực hiện được làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sử dụng đất đã được phê duyệt. Cụ thể như một số dự án quy hoạch đất đô thị, dự án sản xuất kinh doanh… đã không được nhà đầu tư thực hiện như đã cam kết do hạn chế về hiệu quả đầu tư, tính hấp dẫn cũng như khó khăn tài chính. Vì vậy mặc dù dự án đã lập quy hoạch chi tiết nhưng vẫn chưa thực hiện hoặc thực hiện không hoàn toàn cũng là nguyên nhân làm cho kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đối với các loại đất trên đạt tỷ lệ thấp.

- Trong nền kinh tế thị trường, việc quy hoạch đất sử dụng vào mục đích kinh doanh như cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại khó chính xác. Cụ thể như thời gian qua, suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng lớn đến các dự báo và kế hoạch phát triển của địa phương. Mặt khác, đất bố trí cho mục đích kinh doanh nhưng không thỏa thuận nhận chuyển nhượng được thì cũng không thực hiện được quy hoạch. 

- Công tác hậu kiểm các công trình quy hoạch và kế hoạch đã được phê duyệt chưa được tăng cường.

- Chưa đưa ra quy chế phối hợp thực hiện giữa các bên có liên quan một cách cụ thể, nhằm đảm bảo các chỉ tiêu và các công trình sử dụng đất có trong quy hoạch kế hoạch để đạt mục tiêu đề ra

* Nguyên nhân khách quan

- Tính đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch ngành chưa được thống nhất cao, trong đó nổi bật là nội dung, tiêu chí và thời điểm lập quy hoạch. Phối hợp với các ngành liên quan chưa đảm bảo được tính đồng bộ, nhất quán trong đó hiện nay trên địa bàn có nhiều chủ trương mới làm cho quy hoạch cần phải có sự điều chỉnh phù hợp.

- Nguồn kinh phí thực hiện chưa chủ động được nguồn kinh phí thực hiện, phần lớn là nguồn ngân sách nhà nước. Nguồn vốn huy động đầu tư còn hạn chế trong đó một phần do ảnh hưởng suy thoái kinh tế. Kinh tế khó khăn dẫn đến ngân sách nhà nước chậm đầu tư, các nhà đầu tư thiếu vốn. Việc kêu gọi vốn đầu tư vào lĩnh vực xã hội còn khó khăn.

- Diễn biến khí hậu thời kỳ quy hoạch cũng có nhiều thay đổi bất thường, như lượng mưa cao, thời gian mưa ngắn, xói lở bờ sông,... dẫn đến việc bố trí sử dụng đất có nhiều thay đổi đặc biệt về bố trí đất sản xuất nông nghiệp, cũng như việc phải di dời các điểm dân cư khỏi những vùng bị ngập lụt.

- Việc không đồng nhất các chỉ tiêu thống kê, kiểm kê các loại đất qua các kỳ kiểm kê đất đai dẫn đến kết quả theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT có sự thay đổi diện tích. 

3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ tới

- Việc xác định nhu cầu sử dụng đất, xây dựng các chỉ tiêu sử dụng đất phải được phối hợp thực hiện bởi nhiều ngành, nhiều cấp. Việc tham gia đóng góp xây dựng phương án quy hoạch, kế hoạch phải trên cơ sở thực tiễn và phù hợp với định hướng phát triển của mỗi ngành, lĩnh vực nhằm tránh sự chồng chéo, trùng lặp vị trí các công trình dự án.

- Công bố công khai danh mục và chỉ tiêu sử dụng đất rộng rãi đến các đối tượng trong xã hội.
- Trong thực tế hiện nay trên địa bàn các nhà đầu tư thường lựa chọn địa điểm, thời điểm đầu tư theo các điều kiện và tiêu chí riêng. Do đó tùy thuộc vào danh mục đầu tư, quy mô diện tích, quy mô tài chính và cả thời gian đầu tư mà thành phố và tỉnh cần xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường công tác hậu kiểm sau quy hoạch, phối hợp chặt chẽ kế hoạch sử dụng đất với kế hoạch vốn, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch phát triển đô thị.

- Đẩy mạnh công tác điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, công bố công khai và tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật đất đai đến người dân và tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, thường xuyên triển khai thanh tra, kiểm tra để phát hiện kịp thời những sai phạm; hoàn thiện để có chính sách thu hút đầu tư hợp lý, khai thác tiềm năng đất đai của thành phố, phát huy những thế mạnh về đầu mối giao thông, hạ tầng thương mại,dịch vụ,khu kinh tế cửa khẩu…

- Tăng cường công tác cập nhật quy hoạch các dự án, đồ án được phê duyệt vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Ứng dụng các phần mềm vào quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Công tác chỉnh lý biến động: tập trung thực hiện một cách đồng bộ, phối hợp với các đơn vị thực hiện chỉnh lý biến động theo tuyến trên thực địa, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa chính đã số hóa đồng thời thông báo kịp thời các trường hợp biến động mới phát sinh để công tác quản lý đất đai ngày càng chặt chẽ hơn.

- Trong quá trình tổ chức lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng để quản lý, cải tạo chỉnh trang đô thị trong địa giới do mình quản lý, địa phương phải đánh giá kỹ hiện trạng sử dụng đất để đồ án quy hoạch có tính khả thi cao; trong đồ án phải đề xuất kế hoạch, lộ trình thực hiện các dự án, công trình hạ tầng, công trình công cộng theo nội dung được duyệt. Đối với khu vực quy hoạch nhà ở phải quy định rõ khu vực nào được giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho dân, khu vực nào phải thực hiện theo dự án nhà ở.

- Trong quá trình tổ chức lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng để quản lý, cải tạo chỉnh trang đô thị trong địa giới do mình quản lý, địa phương phải đánh giá kỹ hiện trạng sử dụng đất để đồ án quy hoạch có tính khả thi cao; trong đồ án phải đề xuất kế hoạch, lộ trình thực hiện các dự án, công trình hạ tầng, công trình công cộng theo nội dung được duyệt. Đối với khu vực quy hoạch nhà ở phải quy định rõ khu vực nào được giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho dân, khu vực nào phải thực hiện theo dự án nhà ở.

- Nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, coi trọng dự báo chính xác nhu cầu quỹ đất và trách nhiệm trong đăng ký, xác định nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa ban ngành và địa phương.

PHẦN II: PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
I. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT

1.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 21 tháng 01  năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Rạch Giá khóa XI, kỳ hợp thứ 18 về việc phát triển kinh tế - xã hội thành phố Rạch Giá 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 thì định hướng phát triển kinh tế xã hội của thành phố cụ thể như sau:


Tiếp tục nâng cao năng năng lực lãnh đạo hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh nhất là dịch vụ du lịch, công nghiệp - xây dựng; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đáp ứng tốt hơn cho yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường quản lý đô thị và xây dựng đô thị văn minh; chăm lo tốt các vấn đề văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, chính trị - xã hội. Đến năm 2025, thành phố đạt đô thị loại I, đến năm 2030 là đô thị hiện đại, nằm trong top đầu của Đồng Bằng Sông Cửu Long. Trong năm 2021 và những  năm đầu giai đoạn 2021-2025, tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh  hiệu quả bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái kinh tế bình thường mới.
1.2. Quan điểm sử dụng đất đến năm 2030.

Hạn chế thấp nhất việc chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước cho
năng suất cao sang mục đích phi nông nghiệp.

Sử dụng đất trên cơ sở quy hoạch bảo đảm lợi ích trước mắt cũng như lâu
dài của người sử dụng đất và cộng đồng.

Sử dụng đất dựa trên quan điểm bảo vệ sinh thái và phát triển bền vững: Đất đai nằm trong nhóm tài nguyên hạn chế, nhưng lại là điều kiện không thể thiếu trong mọi quá trình phát triển. Vì vậy, việc sử dụng tốt nguồn tài nguyên này không chỉ quyết định đến tương lai của nền kinh tế mà còn đảm bảo cho mục tiêu ổn định chính trị, quốc phòng an ninh vững chắc và phát triển xã hội. Xã hội càng phát triển thì giá trị của đất đai sẽ càng cao và yêu cầu về sử dụng đất càng phải tốt hơn, hiệu quả kinh tế cao hơn. Chính vì vậy, sử dụng đất phải dựa trên quan điểm sinh thái và phát triển bền vững.

Sử dụng đất phải thích ứng với phát triển kinh tế xã hội và phù hợp với đặc điểm cụ thể của thành phố, đảm bảo sử dụng tiết kiệm hiệu quả các công trình hiện có, đồng thời đáp ứng đầy đủ diện tích cho xây dựng mới các công trình công cộng, tạo diều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Khai thác triệt để quỹ đất chưa sử dụng để đưa vào sản xuất, sử dụng nguồn tài nguyên đất một cách tiết kiệm và có hiệu quả nhất.

Trong xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, việc chuyển
chức năng sử dụng đất nông nghiệp kém hiệu quả trên địa bàn thành phố sang các mục đích phù hợp hơn là quy luật tất yếu.

Kết cấu hạ tầng cần ưu tiên đi trước một bước tạo điều kiện cho các ngành
lĩnh vực phát triển, do đó cần ưu tiên bố trí đủ đất đai cho phát triển giao thông, hệ thống cấp thoát nước… nhưng phải hết sức tiết kiệm đất đai theo hướng bê tông hóa nhựa hóa đường giao thông. Bố trí đủ đất cho phát triển hạ tầng xã hội như đất cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, thể dục thể thao, văn hóa thông tin, y tế… , trên tinh thần đầy đủ, tiết kiệm và đem lại hiệu quả cao.

Trong việc cải tạo và xây dựng, phải triệt để khai thác tiềm năng sẵn có về mặt kiến trúc, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội mà quá trình hình thành và phát triển của thành phố đã tạo nên. Trong nông nghiệp, do diện tích sẽ bị giảm để chuyển sang các mục đích khác, phải cố gắng áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật để thâm canh, thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đảm bảo giữ nguyên hoặc tăng thêm giá trị của ngành nông nghiệp.

Trong cơ cấu sử dụng đất chung, cần dành một tỷ lệ thích đáng và hợp lý cho các mục đích chuyên dùng, ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch,... vừa để thực hiện chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, tăng cường về cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng, vừa tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của các ngành, các lĩnh vực hiệu quả và ổn định. Mở rộng diện tích đô thị hóa ra vùng ven một cách “trật tự”, có chuẩn bị đầy đủ về cơ sở hạ tầng, được kiểm soát chặt chẽ theo quy hoạch và tổ chức lãnh thổ hợp lý. Song song với quá trình “phân tán dân cư” ra bên ngoài sẽ tập trung chỉnh trang khu trung tâm theo yêu cầu một thành phố hiện đại, có hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện cùng các hoạt động kinh tế - xã hội và dịch vụ đô thị văn minh.

Sử dụng đất chuyên dùng, đất ở cần triệt để tiết kiệm, bố trí sử dụng các loại đất này vừa căn cứ vào điều kiện thực tế và các yêu cầu trước mắt, vừa phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển về lâu dài theo xu hướng tăng dần các tiêu chuẩn về chất lượng môi trường và nâng cao mức sống của nhân dân. Việc tận dụng không gian, phát triển chiều cao của các tòa nhà, khu dân cư, các trung tâm giao dịch hành chính, thương mại, văn hóa... sẽ tạo ra các khoảng không cần thiết trong các khu vực nội thị, đáp ứng nhu cầu phát triển thảm cỏ, vườn hoa, khu giao thông tĩnh, bến bãi đậu xe và sân chơi cho mọi người.

Gắn khai thác sử dụng với nhiệm vụ bồi dưỡng tái tạo, làm tăng độ phì cho đất... chống suy thoái đất, gắn lợi ích kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm sử dụng đất bền vững lâu dài. Ngoài ra việc khai thác sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội phải đảm bảo vấn đề quốc phòng an ninh, ưu tiên cho tuyến phòng thủ ven biển, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đáp ứng đủ nhu cầu về đất ở, cần được quy hoạch thuận tiện cho việc đi lại sản xuất và tận dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng hiện có. Quy hoạch và tổ chức tái định cư cho các hộ dân cần vượt lũ.

Quy hoạch sử dụng đất đai phải kết hợp đảm bảm phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với quốc phòng - an ninh, tăng cường cải thiện và bảo vệ môi trường sinh thái.

II. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

2.1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội

2.1.1. Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thúc đẩy sự tăng tỷ trọng các ngành thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Qua đó: Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắng với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm; Phát triển đa dạng các ngành thương mại - dịch vụ phục vụ khai thác tiềm năng và thế mạnh của thành phố; Tập trung phát triển mạnh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp để tăng nhanh tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế. Với các chỉ tiêu cụ thể:

- Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp - thủy sản tăng bình quân 0,06%/năm. Sản lượng lúa bình quân 70.000 tấn/năm; Sản lượng khai thác hải sản bình quân 198.000 tấn/năm; sản lượng nuôi trồng thủy sản bình quân 750 tấn/năm.

- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 9,27%/năm

- Tổng mức bán lẽ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 15%/năm

- Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt 65.213 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách thành phố 4.993 tỷ đồng.

- Tổng chi ngân sách thành phố 4.179 tỷ đồng

- Xây dựng cơ bản: Phấn đấu giải ngân đạt trên 95%.

- Phấn đấu có 09 phường được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị; xã Phi Thông đạt nông thôn mới nâng cao.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%, trẻ suy dinh dưỡng dưới 5%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 75%.

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm dưới 1%.

- Có trên 92% gia đình; trên 90% khu phố, ấp và trên 92% đơn vị trực thuộc thành phố đạt danh hiệu văn hóa (theo hướng nâng
cao chất lượng).

- Huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 99%; trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, trường đạt chuẩn quốc gia đạt 57,6%; học sinh học 2 buổi ngày bậc trung học đạt 50%, bậc tiểu học đạt 100%;

- Tỷ lệ độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%.

- 100% hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt

- Phấn đấu đạt 100% hộ dân được sử dụng nước họp vệ sinh.

- Giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt và kiềm chế sự gia tăng tội phạm.

- Tỷ lệ phá án đạt trên 80%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt trên 90%.

- Xây dựng lực lượng, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đạt 100% kế hoạch; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường hằng năm (2021-2024) đạt 25% số phường, xã. Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu.

- Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt 95% trở lên.

2.1.2. Chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành kinh tế

a). Nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển toàn diện sản xuất nông nghiệp; đây mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục thực hiện rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố phù họp vói kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả Đề án/ Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng vùng chuyên canh, sản phẩm đặc thù, không chú trọng tăng sản lượng mà tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đa dạng hóa sản phấm nông nghiệp; tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phâm, ứng dụng công nghệ cao, sạch, nông nghiệp hữu cơ, phát huy lợi thế tiềm năng, lợi thế của từng vùng để nâng cạo năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, bảo đảm đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng; xây dựng, nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh phù hợp với lợi thế địa phương và nhu cầu thị trường có hướng tới xuất khẩu, xây dựng các vùng sản xuất rau màu an toàn, đạt các tiêu chuẩn chứng nhận phục vụ du lịch. Gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, sản xuất với bảo quản, chế biên tiêu thụ sản phấm, xây đựng thương hiệu với nâng cao giá trị nông sản.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, tăng cường công tác nghiên cứu, khảo nghiệm, tuyển chọn và sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao. Đẩy mạnh triển khai chương trình cơ giới hóa, từng bước triển khai tự động hóa trong sản xuất nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch. Huy động các nguồn vốn đầu tư và kêu gọi đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.

Phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm, thuỷ sản tăng 0.06% năm (theo giá 2010); xã Phi Thông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh là 100%, trong đó sử dụng nước sạch là 87,53%.

b). Phát triển công nghiệp theo hướng bền vững

Phát triển ổn định công nghiệp vật liệu xây dựng, tập trung phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông thủy sản, công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn, chú trọng phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp cơ khí đóng, sửa chữa tàu, chế biến thực phẩm, vật liệu mới, công nghiệp sử dụng nhiều lao động như may mặc, giày da, điện tử.... Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Tiếp tục kêu gọi đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp Đông Bắc Vĩnh Hiệp. Phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đào tạo và sử dụng nhân lực..., mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh. Áp dụng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo nguồn thu cho ngân sách, suất đầu tư trên một đơn vị diện tích lớn.

Phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 9,27%/năm, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%.

c). Phát triển và nâng cao hiệu quả các hoạt động thương mại, dịch vụ; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.

Về thương mại: Hoàn chỉnh hệ thống thương mại khu vực đô thị gắn với phát triển đồng bộ hệ thống chợ dân sinh tại khu vực nông thôn và các chợ đầu mối, khuyến khích phát triển các loại hình bán lẻ hiện đại như: trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, siêu thị tổng hợp và siêu thị chuyên doanh, từng bước phát triên mạng lưới cửa hàng tiện lợi trong các khu dân cư, với giá cả phù hợp, chất lượng bảo đảm và tiện lợi cho tiêu dùng của dân cư.

Tập trung phát triển thị trường cho các sản phẩm có sức cạnh tranh lớn, có giá trị gia tăng cao. Tăng cường nghiên cứu áp dụng các biện pháp thương mại phù hợp khai thác hiệu quả các chương trình hợp tác và hội nhập kinh tế, nâng cao vai trò của các hiệp hội, làng nghề và các tổ chức xã hội, nghề nghiệp khác trong việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Phấn đấu đến năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tăng bình quân 15%/năm.

Về du lịch: Phát triển toàn diện du lịch của thành phố cả về phạm vi, quy mô và chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính bền vững. Thực hiện tốt quy hoạch không gian, hạ tâng du lịch và quy hoạch phát triển du lịch của thành phố trên cơ sở gắn kết các vùng, điểm, tuyến du lịch với các thành phố trong tỉnh. Khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư trung tâm du lịch, các khu, điếm du lịch, các tour, tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2025, tổng lượt khách đến trên địa bàn đạt trên 2,5 triệu khách, trong đó, khách quốc tế trên 30.000 lượt khách.

Phát triển dịch vụ vận tải, cung cấp các dịch vụ trọn gói, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ để tăng khả năng liên kết hiệu quả giữa các phương tiện vận tải, giảm đầu mối cung cấp. Phái huy lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của thành phố để phát triển hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không....

d). Tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ, từng bước hoàn chỉnh hệ thống kết cấụ hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị

Huy động vốn đầu tư: Tích cực thực hiện tái cơ cấu đầu tư công, huy động lối đa nguồn vốn ngân sách cho đầu tư phát triển theo luật đầu tư công, có cơ chế chính sách hồ trợ để khuyến khích, thu hút, khai thác nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư vào các công trình thiết yếu, quan trọng theo hình thức đối tác công tư (PPP) và từ các nguồn vốn doanh nghiệp, nhân dân. Quản lý chặt chẽ việc phê duyệt dự án, tránh đầu tư tràn lan, không hiệu quả, tránh hiện tượng “quy hoạch treo”, “dự án treo” gây lãng phí tài nguyên... Tối ưu hóa sử dụng nguồn lực đất đai, thúc đẩy các dự án đầu tư theo hình thức PPP trong các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, giao thông, xem xét đổi mới cơ chế xác định giá thu hồi đất để sát với giá thị trường đối với các dự án giao đất không qua đấu giá.
Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển trên địa bàn trong 5 năm 2021-2025 khoảng 65.213 tỷ đồng. Thu hút nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là mạng lưới giao thông, hạ tầng phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển đô thị, cấp điện, viễn thông, xử lý các vấn đề môi trường. Tăng cường quản lý vốn, xây dựng kế hoạch sừ dụng von hiệu quả, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Phân bổ và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư công (bao gồm cả vốn ngân sách tỉnh, ngân sách thành phố, vốn ODA, vốn vay ưu đãi, các nguồn hỗ trợ từ Trung ương và nguồn khác). Ưu tiên tập trung để thực hiện các dự án trọng điểm theo danh mục đã được xác định và thực hiện theo đúng quy định. Các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư là giao thông, nông nghiệp, nông thôn, phát triển du lịch, công nghiệp, thương mại, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực... Trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đầu tư các công trình phúc lợi xã hội; hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch...
Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của thành Phố. Tích cực huy động các nguồn vốn và đa dạng hóa các hình thức đầu tư để tập trung đầu tư các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm về giao thông đường bộ kết nối với các tỉnh, thành trong nước. Ưu tiên các lĩnh vực sau:

- Hạ tầng giao thông vận tải: Phối hợp tỉnh trong đầu tư nâng cấp, xây mới hệ thống đường bộ qua địa bàn thành phố như: Đường cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá Bạc Liêu, tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, tuyến đường ven biển (tuyến Kênh Cụt Tắc Cậu, Rạch Giá - Hòn Đất, Hòn Đất - Kiên Lương); tuyến đường hành lang ven biển phía Nam (đoạn Rạch Giá - Hà Tiên); đường Hồ Chí Minh (Rạch Sỏi - Gò Quao - Vĩnh Thuận); nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Rạch Giá; mở rộng tuyến dường thủy quốc gia Rạch Giá - Hà Tiên.

- Nâng cấp, mớ rộng, xây dựng mới các tuyến dường trên địa bàn thành phố theo kế hoạch đầu tư công 2021 -2025 đã phê duyệt. Chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, cấp nước và xử lý nước thải, rác thải và chất thải rắn.

- Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Phi Thông, giai đoạn 2021-2025, dự kiến thực hiện hoàn thành 100% km đường cứng hóa theo quy hoạch.

- Hạ tầng thuỷ lợi: Phát triển hệ thống thủy lợi, cống đập, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện tự nhiên.
- Hạ tầng viễn thông: Tạo điều kiện, hỗ trợ Doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tâng thông tin viễn thông theo hướng hiện đại, có dung lượng lớn kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, đế phát triển kinh tế số.... Mở rộng vùng phủ sóng của các mạng viễn thông di động 4G, 5G và phát triển các mạng thế hệ tiếp sau. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho các hoạt động ứng dụng và phát triến công nghệ thông tin.
- Hạ tầng cung cấp điện: Phối hợp, quan tâm đầu tư hệ thống điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; thực hiện ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật một số tuyến đường chính trên địa bàn thành phố chiều dài 47km, vốn đầu tư 120 tỷ đồng.

- Đẩy mạnh thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển đô thị. Trên cơ sở nâng cấp, mở rộng đô thị hiện có và xây dựng mới cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị phải kết nối đồng bộ, hiện đại theo mô hình, tiêu chí tăng trưởng xanh, đô thị thông minh. Phấn đấu đến năm 2025, thành phố Rạch Giá là đô thị loại I. Xây dựng thành phố Rạch Giá là một trong 4 đô thị của vùng kinh tế trọng điểm thuộc vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

đ) Cải thiện môi trường đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, đẩy mạnh liên kết vùng và hội nhập quốc tế:

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, dự báo, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường... Tiếp tục đấy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thực hiện công khai, minh bạch thông tin đi đối với chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động bộ phận một cửa của thành phố. Tạo diều kiện thuận lợi để phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh.
Tập trung phát triển kinh tế tập thể với nhiều loại hình hợp tác đa dạng; chú trọng phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác ở các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, giao thông vận tải, thương mại và các ngành dịch vụ nông thôn để làm tốt dịch vụ cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ sản xuất cho các thành viên; liên kết, phối hợp sản xuất kinh doanh của các thành viên, bảo vệ lợi ích của các thành viên khi tham gia thị trường; tạo điều kiện để các thành viên giảm chi phí, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định và bền vững.

e). Công tác quy hoạch và phát triển liên kết vùng; kỉnh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyển quốc gia và an ninh trật tự, an toàn xã hội

- Phát triển mạnh kinh tế biển kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng – an ninh.

- Phát triển thủy sản: Chuyển mạnh nuôi trồng hải sản theo phương thức công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường biển; tăng cường tiếp cận, ứng dụng công nghệ nuôi biển hiện đại ở vùng khơi; sắp xếp, cơ cấu lại nghề cá ven bờ; ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt các hành vi khai thác hải sản bất họp pháp; tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đi đôi với thực hiện đông bộ, có hiệu quả công tác đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân.

- Phát triển du lịch và dịch vụ biển: Phối hợp đàu tư cơ sở hạ tầng cho du lịch biển đảo, cảng hành khách Rạch Giá, nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Rạch Giá. Đa dạng hóa các sản phẩm, chuỗi sản phấm, thương hiệu du lịch biển, kết hợp với các tuyến du lịch trong nước và quốc tế để thành phố trở thành điểm dừng chân hấp dẫn của du khách.

- Phát triển công nghiệp năng lượng: Khuyến khích đầu tư, phát triển điện năng lượng mặt trời... và năng lượng tái tạo khác phục vụ sản xuất, sinh hoạt, bảo đảm quốc phòng an ninh.

g). Nâng cao chất lượng quy hoạch

Hoàn thành lập Quy hoạch thành phố Rạch Giá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040.

h). Tăng cưởng quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biên đôi khí hậu, nước biển dâng

Hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và làm tốt công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng, bảo vệ môi trường, bảo đảm đồng bộ, tránh chồng chéo trong quá trình tích hợp, lập quy hoạch của thành pho với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành, phù hợp, khả thi trong triển khai thực hiện, phục vụ cho sự phát triển của thành phố. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực đất đai, bảo đảm chất lượng môi trường, hạn chế tối đa rác thải nhựa, quan tâm đến quyền lợi, sinh kế của người dân.

Sử dụng tài nguyên nước bảo đảm hiệu quả, bền vững trên nguyên tắc của kinh tế thị trường, quản lý tổng họp nguồn nước, an ninh nguồn nước, đảm bảo nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt.

Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả về bảo vệ môi trường; đưa nội dung bảo vệ môi trường vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, vùng và các chương trình, dự án đầu tư; đồng thời phải làm tốt công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường. Tập trung kêu gọi đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nước thải, thoát nước cho các khu đô thị, dân cư tập trung, cơ sở chế biến; có biện pháp ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về tài nguyên, môi trường, phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục thực hiện kế hoạch ứng phó với biển đổi khí hậu và nước biển dâng của tỉnh.

(Theo Báo cáo số 04/BC-UBND ngày 12/01/2021 của UBND thành phố Rạch Giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Rạch Giá giai đoạn 2016-2020 và dự kiến Kế hoạch giai đoạn 2021-2025)

2.2. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

2.2.1. Tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất
Chỉ tiêu sử dụng đất cấp Tỉnh đến năm 2030 trên địa bàn các thành phố thực hiện theo Dự thảo Dự án Quy hạch sử dụng đất đến năm 2030.  
Bảng 3: Tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đến năm 2030 của thành phố
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích cấp tỉnh phân bổ 
	Diện tích năm 2030 
	Diện tích quy hoạch đến năm 2030

	
	
	
	
	
	Hiện trạng năm 2020
	Tăng/giảm với hiện trạng 2020
	Tăng/giảm so với diện tích cấp tỉnh phân bổ 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	13.695,70
	    13.312,98 
	         10.445,67 
	2.867,31
	-382,72

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	NNP
	5.937,96
	5.656,27
	7.122,46
	-1.466,19
	-281,69

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	4.904,73
	4.904,73
	5.730,81
	-826,08
	0,00

	 
	Trong đó: đất chuyên trồng lúa  nước
	LUC
	4.904,73
	4.904,73
	5.730,81
	-826,08
	0,00

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	 
	115,38
	148,79
	-33,42
	115,38

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	994,84
	597,77
	1.222,29
	-624,52
	-397,07

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	NTS
	 
	0,00
	20,57
	-20,57
	0,00

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	38,39
	38,39
	 
	38,39
	 

	2
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	PNN
	7.775,74
	7.656,71
	3.307,06
	4.349,65
	-119,03

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	44,27
	44,14
	17,31
	26,83
	-0,13

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	29,84
	28,65
	17,54
	11,11
	-1,19

	2.3
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	99,00
	99,00
	 
	99,00
	 

	2.4
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	261,95
	562,21
	45,02
	517,19
	300,26

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	100,00
	42,48
	38,21
	4,27
	-57,52

	2.6
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1.599,56
	2.972,54
	1.187,86
	1.784,68
	1.372,98

	 
	Trong đó: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất giao thông
	DGT
	1.029,00
	2362,63
	818,50
	1544,13
	1.333,63

	-
	Đất thuỷ lợi
	DTL
	222,77
	182,24
	185,62
	-3,38
	-40,53

	-
	Đất cơ sở văn hóa
	DVH
	58,76
	29,03
	15,03
	14,00
	-29,73

	-
	Đất cơ sở y tế
	DYT
	22,54
	21,54
	22,54
	-1,00
	-1,00

	-
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	139,62
	132,24
	75,90
	56,34
	-7,38

	-
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	34,87
	15,86
	15,86
	 
	-19,01

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	1,64
	1,81
	1,15
	0,66
	0,17

	-
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	2,80
	2,96
	1,73
	1,23
	0,16

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	3,34
	0,25
	0,25
	 
	-3,09

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải 
	DRA
	22,72
	15,13
	0,11
	15,02
	-7,59

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	20,48
	21,08
	20,48
	0,60
	0,60

	-
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	34,80
	39,59
	20,63
	18,96
	4,79

	-
	Đất cơ sở nghiên cứu khoa học
	DKH
	 
	0,07
	0,07
	 
	0,07

	-
	Đất cơ sở dịch vụ về xã hội
	DXH
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất chợ
	DCH
	 
	15,46
	10,00
	5,46
	15,46

	2.7
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	47,38
	 
	47,38
	47,38

	2.8
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	 
	1,30
	1,28
	0,02
	1,30

	2.9
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	 
	681,64
	101,38
	580,26
	681,64

	2.10
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	201,10
	151,10
	110,60
	40,50
	-50,00

	2.11
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	1.920,29
	2.452,92
	1.291,68
	1.161,25
	532,63

	2.12
	Đất trụ sở cơ quan
	TSC
	54,96
	47,98
	20,46
	27,52
	-6,98

	2.13
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	150
	9,73
	9,67
	0,06
	-140,27

	2.14
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 
	 

	2.15
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	 
	6,32
	6,17
	0,15
	6,32

	2.16
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	 
	440,79
	444,66
	-3,87
	440,79

	2.17
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	 
	66,03
	12,72
	53,31
	66,03

	2.18
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	3.296,73
	2,51
	2,51
	 
	-3.294,22

	3
	Đất chưa sử dụng 
	CSD
	 
	0,00
	16,15
	 
	0,00



Năm 2030. Tổng diện tích tự nhiên toàn thành phố là 13.312,98 ha tăng 2.867,31 ha so với năm 2020 thấp hơn cấp tỉnh phân bổ là 382,72 ha. Nguyên nhân diện tích đất tự nhiên tăng do thực hiện 15 dự án lấn biển trong kỳ quy hoạch với các dự án: Khu Nhà ở kết hợp sân Golf, Mở rộng Quần thể quảng trường biển và khách sạn Phú Gia, Phân Khu sân bay, Khu dịch vụ du lịch (mở rộng lấn biển Hoàng Gia), Khu 3 điều chỉnh - khu đô thị mới Phú Cường, Mở rộng Khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia, Khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia, Khu đô thị Phú Quý_Lấn biển Tây Nam Rạch Sỏi, Cảng hành khách Rạch Giá, Tây Bắc Rạch Giá (giai đoạn 2), Khu đô thị dịch vụ Lạc Hồng, Cụm công viên Lạc Hồng và công viên chuyên đề.
2.2.1.1. Đất nông nghiệp

Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp và nhu cầu của các ngành, địa phương, dự kiến đến năm 2030 là 5.656,27 ha, giảm 1.466,19 ha so với năm 2020, thấp hơn 281,69 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ, để thực hiện các dự án, công trình quốc phòng, an ninh và các công trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: cụm công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thương mại - dịch vụ - du lịch, đất ở,… Cụ thể chỉ tiêu trong nhóm đất nông nghiệp như sau: 

Đất trồng lúa: Năm 2030 diện tích là 4.904,06 ha giảm -826,76 ha so với năm 2020, thấp hơn cấp tỉnh phân bổ 0,67. 
Diện tích đất trồng lúa giảm do chuyển sang nội bộ đất nông nghiệp: đất nông nghiệp khác 35,00 ha (xã Phi Thông và phường Vĩnh Thông) thực hiện các dự án trang trại nông nghiệp 
Diện tích đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, cụ thể như sau: đất quốc phòng 23,84 ha, đất an ninh 11,94 ha, cụm công nghiệp 90,35 ha, thương mại dịch vụ 56,72 ha, sản xuất phi nông nghiệp 2,26ha, phát triển hạ tầng 283,11 ha (đất giao thông 195,12 ha, đất thủy lợi 0,65 ha, đất văn hóa 9,07 ha, đất y tế 3,26 ha, đất giáo dục 30,20 ha, đất năng lượng 0,29 ha, đất xử lý chất thải 14,25 ha, đất nghĩa trang 16,56 ha), đất giải trí công cộng 63,98 ha, đất ở nông thôn 20,50 ha, đất ở đô thị 187,94 ha, đất trụ sở cơ quan 18,2 ha và đất mặt nước chuyên dùng 47,24ha.

Đất trồng cây hàng năm khác: năm 2030 diện tích là 113,38 ha giảm -35,42 ha so với năm 2020 do chuyển sang đất phi nông nghiệp cụ thể: đất thương mại dịch vụ 0,5 ha, đất hạ tầng 12,86ha, đất vui chơi giải trí công cộng 11,30 ha, đất ở đô thị 11,59 ha và đất trụ sở cơ quan 0,47 ha.

Đất trồng cây lâu năm: năm 2030 diện tích là 597,77 ha giảm -624,52 ha so với năm 2020, thấp hơn cấp tỉnh phân bổ 397,07 ha. Diện tích đất trồng cây lâu năm giảm do chuyển sang nội bộ đất nông nghiệp là: đất hàng năm khác 1,3 ha, đất nông nghiệp khác 3,39 ha và chuyển sang đất phi nông nghiệp, cụ thể như sau: quốc phòng 2,49 ha, đất an ninh ha,  cụm công nghiệp 7,5 ha, thương mại dịch vụ 56,93 ha, sản xuất phi nông nghiệp 2,00 ha, phát triển hạ tầng 201,39 ha, sinh hoạt cộng đồng 0,01 ha, đất công viên cây xanh 38,04 ha, đất ở nông thôn 21,5 ha, đất ở đô thị 283,34 ha,  trụ sở cơ quan 2,99 ha, công trình sự nghiệp 0,06ha, mặt nước chuyên dùng 3,43 ha.

Đất nuôi trồng thuỷ sản: không quy hoạch đất chuyên nuôi trồng thủy sản. Giảm toàn bộ 20,57 ha diện tích đất nuôi trồng thủy sản sang đất trồng lúa 15,00 ha, đất hạ tầng 3,93 ha và đất ở đô thị 1,64 ha.

Đất nông nghiệp khác: 2030 diện tích là 38,39 ha đây là diện tích tăng mới trong kì quy hoạch so với năm 2020 từ đất trồng lúa 35,00 ha và đất trồng cây lâu năm 3,39 ha chuyển sang. Thực hiện các dự án trang trại nuôi trồng trên địa bàn phường Vĩnh Thông và xã Phi Thông.
2.2.1.2. Nhóm đất phi nông nghiệp. 

Tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ để làm đòn bẩy phát triển các ngành kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. 

Huy động các nguồn lực đầu tư hiệu quả các công trình xã hội và dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, trong đó ưu tiên đầu tư nâng cấp các công trình hạ tầng xã hội và các dự án đô thị.  

Dự kiến trong giai đoạn 2021-2030 diện tích đất phi nông nghiệp là 7.775,74 ha, tăng so với hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 4.349,65ha, thấp hơn 119,03 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. Đất phi nông nghiệp tăng là phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo Nghị quyết Đảng bộ của thành phố và theo định hướng phát triển chung của tỉnh Kiên Giang. Cụ thể diện tích từng chỉ tiêu trong nhóm đất phi nông nghiệp đến năm 2030 như sau: 
Đất Quốc phòng: 2030 diện tích là 44,14 ha tăng 26,83 ha so với năm 2020 và thấp hơn 0,13 ha so với cấp tỉnh phân bổ. Đất quốc phòng tăng để thực hiện các công trình như: Sở chỉ huy cơ bản tỉnh, BCH quân sự thành phố, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, khu sơ tán, Đồn Biên phòng . Diện tích đất quốc phòng tăng từ đất trồng lúa 23,84, đất trồng cây lâu năm 2,49 ha và đất ở 0,5 ha chuyển sang.

Đất An ninh: 2030 diện tích là 29,08 ha tăng 11,11 ha so với năm 2020 và thấp hơn 1,19 ha so với cấp tỉnh phân bổ. 

+ Đất an ninh tăng 12,48 ha để thực hiện các công trình: Mở rộng và xây dựng mới trụ sở công an tại 12 xã phường, 03 Đội PCCC-CHCN, công an tỉnh (đã thực hiện đang làm thủ tục giao đất) và trạm thu sóng A70. Diện tích an ninh tăng từ đất trồng lúa, đất khu vui chơi giải trí công cộng, đất ở và đất công trình sự nghiệp chuyển sang.

+ Đất an ninh giảm 1,37 ha do chuyển sang đất ở đô thị và đất giao thông tại phường Vĩnh Thanh và phường Vĩnh Thanh Vân (Công an thành phố Rạch Giá, công an đường thủy, 05 khu đất đấu giá của công an tỉnh)

Đất cụm công nghiệp: 2030 diện tích là 99,00 ha tăng. Đây là diện tích tăng mới trong kì quy hoạch. Thành phố Rạch Giá quy hoạch 02 cụm Công nghiệp (Cụm Công nghiệp Đông Bắc Vĩnh Hiệp 45ha và Cụm Công Nghiệp Vĩnh Thông 44ha). Từ đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm và đất ở chuyển sang.
Đất thương mại dịch vụ: 2030 diện tích là 562,21 ha tăng 517,19 ha so với năm 2020 cao hơn 300,26 so với cấp tỉnh phân bổ. Đất thương mại dịch vụ tăng nhiều nhất từ các dự án lấn biển, mặt nước ven biển là 384,76 ha, đất trồng lúa 56,72 ha, đất hàng năm khác 0,5 ha, đất trồng cây lâu năm 59,63 ha, đất y tế 4,3 ha, đất khu vui chơi, giải trí công cộng 3,54 ha, đất ở nông thôn 1,50 ha và đất ở đô thị là 8,49 ha chuyển sang.

Đất cở sở sản xuất phi nông nghiệp: 2030 diện tích là 42,48 ha tăng 4,27 ha so với năm 2020 thấp hơn 57,52 ha so với cấp tỉnh phân bổ. Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng thực hiện quỹ đất sản xuất kinh doanh tại phường An Hòa và phường Vĩnh Lợi và thực hiện trạm cấp nước Rạch Sỏi từ đất trồng lúa 2,26 ha, đất trồng cây lâu năm 2,0 ha và đất ở 0,71 chuyển sang.

Đất phát triển hạ tầng: 2030 diện tích là 2.972,54 ha tăng 1.784,68 ha so với năm 2020 cao hơn 1.372,98 ha so với cấp tỉnh phân bổ. Nhằm xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, cơ sở văn hóa, trung tâm y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, công trình năng lượng, các khu xử lý nước thải, ... cụ thể:

+ Đất giao thông: 2030 diện tích là 2.362,63 ha tăng 1.784,68 ha so với năm 2020 và cao hơn 1.333,63 ha so với cấp tỉnh phân bổ. Để thực hiện các công trình giao thông trọng điểm như: Phân khu sân bay (1094 ha), đường cao tốc Hà Tiên-Rạch Giá-Bạc Liêu, đường đi An Giang,đường Lạc Hồng nối dài, mở rộng các tuyến đường liên phường liên huyện, hệ thống cầu nối các phường và xây dựng hệ thống giao thông đối nội hoàn thiện. Diện tích đất giao thông tăng từ đất trồng lúa 195,12
 ha, đất trồng cây hàng năm 10,86 ha, đất trồng cây lâu năm 183,79 ha, đất nuôi trồng thủy sản 2,5 ha, đất giao thông 0,06 ha, đất ở đô thị 8,9 ha và sông suối 1,1 ha chuyển sang. Ngoài ra diện tích đất giao thông tăng từ diện tích mặt nước ven biển là 1.132,79 ha.

+ Đất thủy lợi: 2030 diện tích là 182,34 ha giảm 3,38 ha so với năm 2020 và thấp hơn 40,53 ha so với cấp tỉnh phân bổ. Diện tích đất thủy lợi giảm do một số kênh mương trong nội ô thành phố Rạch Giá chuyển sang đất giao thông.

+ Đất Cơ sở văn hóa: 2030 diện tích là 29,03 ha tăng 14,00 ha so với năm 2020 và thấp hơn 29,73 ha so với cấp tỉnh phân bổ. Để thực hiện các công trình: Đền tưởng niệm người có công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Khu thiết chế văn hóa, các Trung tâm văn hóa liên phường, các nhà văn hóa khu phố, Quảng trường Phú Gia. Diện tích đất cơ sở văn hóa tăng từ đất trồng lúa 9,07 ha, cây lâu năm 0,56 ha, đất nuôi trồng thủy sản 1,43 ha và đất ở 2,94 ha. 

+ Đất cơ sở y tế: 2030 diện tích 21,54 ha giảm 1,00 ha so với 2020 và thấp hơn 1,00 ha so với cấp tỉnh phân bổ.

- Diện tích giảm do chuyển sang đất thương mại dịch vụ, đất ở 4,3 ha (bệnh viện đa khoa cũ) và đất trụ sở cơ quan 0,26 ha (Trung tâm y tế Rạch Giá)

- Diện tích tăng xây dựng mới Trung tâm y tế thành phố Rạch Giá 3,0 ha tại phường Vĩnh Hiệp và quỹ đất y tế cho phường Vĩnh Lợi và Vĩnh Quang.

+ Đất cơ sở giáo dục - đào tạo: 2030 diện tích là 132,24  ha tăng 56,34  ha so với năm 2020 và thấp hơn 7,38 ha so với cấp tỉnh phân bổ. Diện tích đất cơ sở giáo dục tăng do thực hiện dự án liên trường tại 03 phường Vĩnh Quang, Vĩnh HIệp, An Hòa và các dự án cơ sở giáo dục trong các khu dân cư kho đô thị mới hình thành. Diện tích đất cơ sở giáo dục tăng từ đất trồng lúa 40,20 ha, đất trồng cây lâu năm 11,16 ha, đất ở 0,02 ha và đất mặt nước ven biển 5,89 ha chuyển sang.
+ Đất công trình năng lượng: 2030 diện tích là 1,81 ha tăng 0,66  ha so với năm 2020 và cao hơn 0,17 ha so với cấp tỉnh phân bổ. Đất công trình năng lương tăng để thực hiện xây dựng công trình Đường dây 220KV Rạch Giá 2-Kiên Bình mạch 2, Trạm biến áp 110kV Vĩnh Quang, Hệ thống móng trụ tuyến 110 kV đấu nối trạm 110kV Vĩnh Quang từ đất lúa 0,29 ha và đất trồng cây lâu năm 0,37 ha chuyển sang.

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: 2030 diện tích là 2,96 ha tăng 1,23  ha so với năm 2020 và cao hơn 0,16 ha so với cấp tỉnh phân bổ. Để thực hiện dự án bưu điện An Hòa từ đất trồng cây lâu năm chuyển qua.
+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa: 2030 diện tích là 0,25 ha không thay đổi so với năm 2020 và thấp hơn cấp tỉnh phân bổ là 3,09 ha. Nguyên nhân thấp hơn cấp tỉnh phân bổ do tổng kiểm kê đất đai năm 2019 một số công trình như Chùa Tam Bảo, Chùa Láng Cát, Chùa Phật Lớn, Đình Nguyễn Trung Trực, Hội Đồng Suông...thống kê sang đất tín ngưỡng và tôn giáo.
+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: 2030 diện tích là 15,13 ha tăng 15,02 ha so với năm 2020 và thấp hơn 7,59 ha so với cấp tỉnh phân bổ. Để thực hiện các dự án như: khu xử lý nước tập trung, khu xử lý nước thải Phú Cường, khu xử lý nước thải Rạch Sỏi, khu xử lý nước thải Vĩnh Hiệp, Khu xử lý nước thải Tây bắc Rạch Giá. Diện tích tăng từ đất trồng lúa 14,25 ha, đất trồng cây lâu năm 0,28 ha và đất mặt nước ven biển 0,49 ha chuyển sang. 

+ Đất cơ sở tôn giáo: 2030 diện tích là 20,46 ha không thay đổi so với năm 2020.
+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 2030 diện tích là 39,59 ha tăng 18,96 ha so với năm 2020 và cao hơn 4,79 ha so với cấp tỉnh phân bổ. Để thực hiện mở rộng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang, nghĩa trang Phi Thông và các nhà mai táng. Diện tích tăng từ đất trồng lúa 16,56 ha và cây lâu năm 2,30 ha và đất ở 0,1 ha chuyển sang.
+ Đất chợ: 2030 diện tích là 15,46  ha tăng 5,46 ha so với năm 2020 để thực hiện các công trình: chợ An Hòa - Khu 3 Phúc Cường, Chợ An Bình, chợ Rạch Sỏi và chợ Vĩnh Hiệp.
Đất danh lam thắng cảnh: 2030 diện tích là 47,38 ha tăng 47,38 ha so với năm 2020. Để thực 02 dự án công trình khu dịch vụ du lịch tai dự án lấn biển là Khu đô thị dịch vụ Lạc Hồng và Khu dịch vụ du lịch (mở rộng lấn biển Hoàng Gia)
Đất sinh hoạt cộng đồng: 2030 diện tích 1,30 ha tăng 0,02 ha so với năm 2020. Để thực hiện 02 trụ sở khu phố là khu phố 3-phường Vĩnh Lợi và khu phố 5-phường Vĩnh Thanh Vân

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 2030 diện tích là 681,64 ha tăng 580,26  ha so với năm 2020. Diện tích tăng để thực hiện 02 dự án sân Golf, Công viên chuyên đề, Công viên ven kè kênh nhánh (đoạn từ đường Nguyễn Trung trực đến đường 3 tháng 2 -Giai đoạn 1), công viên ven kè kênh ông Hiển và các công viên cây xanh khu vui chơi giải trí được quy hoạch trong các dự án lấn biển và các khu đô thị, khu dân cư mới trên toàn địa bàn thành phố Rạch Giá. Diện tích đất vui chơi giải trí công cộng tăng nhiều nhất từ mặt nước ven biển 460,84 ha, đất trồng lúa 63,98 ha, đất trồng cây hàng năm khác 11,34 ha, đất trồng cây lâu năm 38,04 ha, đất bằng chưa sử dụng 6,11 và các loại đất còn lại 3,61 ha chuyển sang.
Đất ở tại nông thôn: 2030 diện tích là 151,10 ha tăng 40,50 ha so với năm 2020 thấp hơn cấp tỉnh phân bổ 50,00 ha. Để thực hiện chuyển mục đích các tuyến dân cư dọc theo các tuyến đường giao thông, cụm dân cư, khu dân cư xã Phi Thông. Diện tích đất ở nông thôn tăng từ đất trồng lúa 20,50 và đất trồng cây lâu năm 20,00 ha chuyển sang
Đất ở tại đô thị: 2030 diện tích là 2.452,92 ha tăng 1.161,25 ha so với năm 2020 và cao hơn 532,63 ha so với cấp tỉnh phân bổ. Diện tích đất ở đô thị tăng là xu thế tất yếu từ các dự án lấn biển (Tây Nam Rạch Sỏi, Hoàng Gia, Phú Gia, Khu Đô thị Lạc Hồng, Tây Bắc Rạch Giá...), các dự án Khu dân cư (Nam An Hòa, Dương Minh Châu, Thái Bình, Cầu Vồng, Vĩnh Quang...) khu tái định cư (Vĩnh Thông, Nam An Hòa, Tây Bắc Rạch Giá, Chợ An Hòa), các tuyến dân cư dọc theo các tuyến giao thông trên toàn địa bàn thành phố Rạch Giá.
+ Tổng diện tích tăng 1.187,50 ha do đất trồng lúa 187,94 ha, đất trồng cây hàng năm khác 11,59 ha, đất trồng cây lâu năm 283,34 ha, đất nuôi trồng thủy sản 1,64 ha, đất an ninh 0,48 ha, đất sản xuất kinh doanh 0,7 ha, đất hạ tầng 1,47 ha, đất trụ sở cơ quan 1,42 ha, đất sông suối 0,6 ha và mặt nước ven biển 698,33 ha chuyển sang.

+ Tổng diện tích giảm 26,26 ha do chuyển sang đất quốc phòng 0,5 ha, đất an ninh 0,24 ha, đất cụm công nghiệp 1,15 ha, đất thương mại dịch vụ 8,94 ha, đất sản xuất kinh doanh 0,71 ha và đất hạ tầng 12,61 ha, đất công viên cây xanh 0,43 ha, đất trụ sở cơ quan 1,52 ha, đất tín ngưỡng 0,15 ha và đất sinh hoạt công đồng 0,01 ha .

Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 2030 diện tích là 47,98 ha tăng 27,52 ha so với năm 2020 và thấp hơn 6,98 ha so với cấp tỉnh phân bổ. Đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng để thực hiện các dự án như: Mở rộng UBND tỉnh, mở rộng UBND thành phố Rạch Giá, mở rộng UBND phường Vĩnh Lạc, Tòa án tỉnh, Cục Hải Quan, BCH quân sự các phường và các quỹ đất dành cho trụ sở cơ quan tại các phường trên địa bàn thành phố Rạch Giá.
+ Tổng diện tích tăng 29,115 ha do đất trồng lúa 18,20 ha, đất trồng cây hàng năm 0,47 ha, đất trồng cây lâu năm 2,99 ha, đất an ninh 0,03 ha, đất hạ tầng 0,26 ha, đất ở 1,52 ha và mặt nước ven biển 5,68 ha chuyển sang.

+ Tổng diện tích giảm 1,63 ha do chuyển sang đất an ninh 0,07 ha, đất khu vui chơi giải trí công cộng 0,14 ha và đất ở đô thị 1,42ha.
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 2030 diện tích là 9,73 ha tăng 0,06  ha so với năm 2020 và thấp hơn cấp tỉnh phân bổ 140,27 ha. Diện tích tăng từ đất trồng cây lâu năm chuyển sang.

Đất cơ sở tín ngưỡng: 2030 diện tích 6,32 ha tăng 0,15 ha so với năm 2020. Để thực hiện dự án Mở rộng Đình Nguyễn Trung Trực từ đất ở chuyển sang.
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 2030 diện tích là 440,79 ha giảm 3,87 ha so với năm 2020 do chuyển sang đất giao thông 1,10 ha, đất công viên 2,17 ha và đất ở 0,6 ha.
Đất có mặt nước chuyên dùng: 2030 diện tích là 66,03 ha tăng 53,31 ha so với năm 2020. Để thực hiện dự án mở rộng hồ chứa nước ngọttừ đất trồng lúa và đất trồng cây lâu năm chuyển sang.

Đất phi nông nghiệp khác: 2030 diện tích 2,51 ha không thay đổi so với năm 2020. Thấp hơn cấp tỉnh phân bổ 3.294,22 ha. Nguyên nhân thấp hơn cấp tỉnh phân bổ vì các loại đất cấp tỉnh không phân bổ thông kê vào đất phi nông nghiệp còn lại như: đất có mặt nước chuyên dùng, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối, đất cơ sở tín ngưỡng, đất khu vui chơi, giải trí công cộng, đất sinh hoạt cộng đồng, đất chợ…
2.2.3.3. Đất bằng chưa sử dụng

Toàn thành phố Rạch Giá đến năm 2030 không còn đất chưa sử dụng

PHẦN III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030
I. CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT THEO CÁC MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh

Căn cứ vào công văn 4744/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (đã sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013): “9. Khi kết thúc thời kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết thì vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất thời kỳ tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.”

Hiện nay kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2021-2025 tỉnh Kiên Giang đang được lập. Do đó, thành phố Rạch Giá chưa phân bổ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất trong thời kỳ 2021-2025, các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch năm 2021 trên địa bàn thành phố được tổng hợp dựa trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 theo Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Kiên Giang, đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 79/NQ-CP 19 tháng 06 năm 2020; nhưng đến nay chưa thực hiện hết và tiếp tục chuyển sang thời kỳ 2021-2030.

1.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

1.2.1 Đánh giá danh mục công trình dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của UBND thành phố Rạch Giá có tổng số 77 công trình, dự án được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 19/3/2021, dự án cụ thể như sau:

- Có 13/77 công trình, dự án đã thực hiện xong thủ tục trong năm Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 với tổng diện tích thực hiện 2,22 ha.

- Có 64/77 công trình, dự án đề nghị chuyển tiếp trong năm Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 với tổng diện tích 322,85 ha (trong đó bao gồm 10 công trình đã thực hiện xong chuyển sang giao đất và 18 công trình đấu giá).

Bảng 4: Kết quả các công trình, dự án thực hiện xong năm 2021

	STT
	Hạng mục
	 Diện tích
quy hoạch
(ha) 
	 Diện tích
hiện trạng
(ha) 
	Tăng thêm
	Địa điểm
(đến cấp phường/xã)
	Năm đăng ký

	
	
	
	
	 Diện tích
 (ha) 
	Sử dụng
vào loại đất
	
	

	1
	Trường TH Mạc Đỉnh Chi
	0,20
	0,20
	-
	DGD
	Rạch Sỏi
	2021

	2
	Khu tái định cư Nam An Hòa
	4,50
	4,50
	-
	ODT
	An Hòa
	2021

	3
	Trung tâm thương mại (TM2 Phú Cường)
	0,48
	-
	0,48
	TMD
	An Hòa
	2020

	4
	Khu BT31 Phú Cường
	0,38
	-
	0,38
	TMD
	An Hòa
	2020

	5
	Đầu tư mở rộng quỹ đất khu vực đường 3/2 để xây dựng đường 3/2 và dãy nhà dọc theo đường 3/2
	0,35
	0,35
	-
	DGT
	An Hòa
	2021

	
	
	0,93
	0,93
	-
	ODT
	
	

	6
	Đường Nguyễn Trung Ngạn (nối tiếp ra Thiên Hộ Dương)
	0,03
	0,02
	0,01
	CLN
	An Bình
	2021

	7
	Nâng cấp đường Trương Định (nối dài)
	0,50
	0,20
	0,24
	CLN
	An Bình
	2021

	
	
	
	
	0,06
	ODT
	
	

	8
	Cầu Vàm Trư (đường Huỳnh Thúc Kháng)
	0,05
	-
	0,05
	CLN
	Vĩnh Quang
	2020 bổ sung

	9
	Trại giống và trụ sở làm việc Trung tâm NLN nghiệp KG
	2,27
	2,27
	-
	NKH
	Vĩnh Thông
	

	10
	Cống kênh Nhánh
	0,40
	0,40
	-
	DTL
	Vĩnh Bảo
	2021

	
	
	0,45
	0,45
	-
	DTL
	Vĩnh Thanh Vân
	

	11
	Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang tại Lô C5, C6 đường Đặng Huyền Thông
	0,66
	0,66
	-
	DGD
	Vĩnh Lạc
	2021

	12
	Trường THCS Nguyễn Du
	1,21
	1,21
	-
	DGD
	Vĩnh Bảo
	2020

	13
	Kho vật tư Công ty Điện lực Kiên Giang
	1,00
	-
	1,00
	LUC
	Vĩnh Thông
	2019 bổ sung


1.2.2 Danh mục công trình dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022
Tổng danh mục công trình Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Rạch Giá là: 111 công trình với tổng diện tích là 637,63 ha.

- Công trình chuyển tiếp: 64 công trình với tổng diện tích 321,98 ha

- Công trình đăng ký mới: 47 công trình với tổng diện tích 315,65 ha

Cụ thể:

+ Công trình dự án thu hồi đất: 33/111 công trình vởi tổng diện tích thu hồi đất là 69,99 ha.

+ Công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất: 30/111 công trình vởi tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất là 189,98 ha.

+ Công trình dự án Giao đất: 11/111 công trình vởi tổng diện tích giao đất là 20,35 ha.

+ Công trình dự án đấu giá quyền sử dụng đất: 29/111 công trình với tổng diện tích đấu giá quyền sử dụng đất là 18,17 ha.

 + Công trình dự án lấn biển: 8/111 công trình vởi tổng diện tích lấn biển là 402,49 ha.

Bảng 5: Danh mục công trình đăng ký mới năm 2022

	STT
	Hạng mục
	 Diện tích
quy hoạch
(ha) 
	 Diện tích
hiện trạng
(ha) 
	Tăng thêm
	Địa điểm
(đến cấp phường/xã)
	Chủ trương

	
	
	
	
	 Diện tích
 (ha) 
	Sử dụng 
vào loại đất
	
	

	1
	Trụ sở cục Hải quan tỉnh Kiên Giang và chi cục Hải Quan thành phố Rạch Giá
	         1,20 
	 
	1,2
	LUC
	Vĩnh Hiệp
	Thông báo số 289/TB-VP ngày 13/5/2021 của văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang; Công văn số 92/VP-KT ngày 6/1/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang; Thống báo số 74-TB/VPTU ngày 28/12/2020 của Văn phòng Tỉnh Uỷ Kiên Giang

	2
	Trạm 110KV KCN Thạnh Lộc và đường dẫn
	         0,13 
	 
	0,13
	LUC
	Vĩnh Hiệp
	Quyết định số 572/QĐ-BTC ngày 28/2/2017; Công văn số 1719/UBND-KT ngày 8/12/2020 của  UBND tỉnh Kiên Giang

	3
	 Đường dây 220KV Rạch Giá 2-Kiên Bình mạch 2
	         0,54 
	 
	         0,54 
	 LUC 
	Vĩnh Quang: 0,16ha, Vĩnh Thông: 0,25ha
Vĩnh Hiệp: 0,13 ha
	Công văn số 5166/VP-KT ngày 19/7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai các dự án lưới điện cao thế trên địa bàn tỉnh Kiên giang. Công văn số 7134/SLMB-PDB ngày 30/6/2021 của BQLDA các công trình điện Miền Nam về việc triển khai các dự án lưới điệnc áo thê trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Quyết định số 522/QĐ-EVNNPT ngày 14/5/2021 của tổng công ty truyền tải điện quốc gia

	4
	Đường kênh Tư Non
	         0,34 
	 
	0,34
	LUC: 0,2
	Vĩnh Quang
	Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 30/7/2020 của thành phố

	5
	Đường Trần Mai Ninh (từ đường Võ Trường Toản đến Đê Biển)
	         0,71 
	 
	0,71
	LUC; 0,4
	Vĩnh Quang
	Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 30/7/2020 của thành phố

	6
	Đường Tú Xương (từ đưuòng Võ Trường Toản đến Đê Biển)
	         0,85 
	 
	0,85
	LUC
	Vĩnh Quang
	Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 30/7/2020 của thành phố

	7
	Hạ tầng chỉnh trang đô thị gồm các khu phố: Võ Trường Toản, Quang Trung, Lê Anh Xuân, Rạch Giồng-phường Vĩnh Quang
	        17,71 
	 
	7,5
	7,5
	Vĩnh Quang
	Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 30/7/2020 của thành phố

	8
	Đường Huỳnh Mẫn Đạt (đoạn từ Âu Cơ đến đường Lạc Hồng
	         0,16 
	 
	0,16
	LUC
	Vĩnh lạc
	Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 8/10/2021 của thành phố

	9
	Mở rộng Nghĩa Trang  liệt sĩ tỉnh Kiên Giang
	5,31
	
	5,31
	LUC
	Vĩnh Quang
	Công văn số 1003/CV-LĐTBXH ngày 16/4/2021 của Sở Lao động thương binh và xã hội

	10
	Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Kiên Giang
	         4,40 
	 
	4,4
	LUC
	Vĩnh Thông
	Công văn số 58/2021/CV-TP ngày 13/8/2021 của Cppng ty TNHH Trường Phát đăng ký nhu cầu thực hiện dự án năm 2022

	11
	Khu dân cư Bắc Vĩnh Quang (giai đoạn 2)
	         8,24 
	 
	8,02
	LUC:8,02
	Vĩnh Quang
	Quyết định 292/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá
Quyết định chủ trương đầu tư số 1086/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang

	12
	Khu dân cư Thái Bình
	         3,10 
	 
	3,1
	LUC
	Vĩnh Quang
	Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư số 1469/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang

	13
	Khu bến xe, khu dân cư và chợ đầu mối rau củ quả tại phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá
	        29,44 
	 
	21,03
	LUC: 21,03
	Vĩnh Hiệp
	Quyết định 2897/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang;
Quyết định 2329/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang

	14
	Khu dân cư tuyến đường số 1
	        26,10 
	 
	15,1
	LUC: 15,1
	Vĩnh Quang
	Quyết định 999/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND thành phố Rạch Giá
Quyết định 2329/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang

	15
	Khu dân cư Tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng nối dài (Đoạn từ lộ Liên Hương đến đường số 1)
	        10,39 
	 
	4,66
	LUC: 4,66
	Vĩnh Quang
	Quyết định 999/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND thành phố Rạch Giá;
Quyết định 2329/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang

	16
	Mở rộng hồ chưa nước ngọt dự trữ thành phố Rạch Giá  (giai đoạn 1)
	        25,00 
	 
	23,36
	LUC: 23,36
	Vĩnh Thông
	Quyết định 353/QĐ-UBND ngày 20/2/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang;

	17
	Mở rộng hồ chưa nước ngọt dự trữ thành phố Rạch Giá  (giai đoạn 2)
	        22,80 
	 
	21,01
	LUC: 21,01
	Vĩnh Thông
	Quyết định 353/QĐ-UBND ngày 20/2/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang;
Quyết định 2329/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang

	18
	Khu dân cư phường Vĩnh Quang
	         7,46 
	 
	6,97
	LUC: 6,97
	Vĩnh Quang
	Quyết định 292/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND thành phố Rạch Giá;

	19
	Khu dân cư Nam An Hoà  (Giai đoạn 2)
	         7,84 
	 
	4,7
	LUC: 4,7
	An Hòa
	Quyết định 747/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND thành phố Rạch Giá;
Quyết định 2329/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang

	20
	Khu tái định cư Nam An Hòa (thuộc Khu đô thị Phú Cường)
	         1,49 
	 
	 
	CLN, ODT
	An Hòa
	Tờ trình 132/TTR-UBND ngày 28/6/2021 của UBND thành phố Rạch Giá

	21
	Chi hội tin lành An Hòa
	         0,60 
	0,6
	 
	 
	An Bình
	Tờ trình 105/TTR-UBND ngày 31/5/2021 của UBND thành phố Rạch Giá

	22
	Viện Kiểm sát nhân dân TPRG
	         0,21 
	0,21
	 
	TSC
	An Hòa
	Tờ trình 105/TTR-UBND ngày 31/5/2021 của UBND thành phố Rạch Giá

	23
	Thông Tấn xã Khu vực phía Nam
	         0,03 
	0,03
	 
	TSC
	An Bình
	Tờ trình 105/TTR-UBND ngày 31/5/2021 của UBND thành phố Rạch Giá

	24
	Trụ sở làm việc Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
	         1,63 
	1,63
	 
	TMD
	An Bình
	Tờ trình 105/TTR-UBND ngày 31/5/2021 của UBND thành phố Rạch Giá

	25
	Khu dân cư An Bình (hộ Vũ Văn Hiền)
	         0,03 
	 
	         0,03 
	LUC
	An Bình
	Thông báo số 37/TB-VP ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang;

	26
	Trang trại tổng hợp nuôi gà Nguyễn Minh Công
	         2,27 
	 
	         2,27 
	LUC
	Phi Thông
	- Công văn đăng ký ngày 19/8/2020 của chủ doanh nghiệp (GCN số CM745375 do Sở TN&MT cấp 21/9/2018, thửa 1604, tờ 9)
- Trích lục bản đồ địa chính TL 1461-2018  ngày 03/10/2018 của CN VP ĐKĐĐ TP. Rạch Giá

	27
	Công viên ven kè kênh nhánh (đoạn từ đường Nguyễn Trung trực đến đường 3 tháng 2 -Giai đoạn 1)
	         1,50 
	 
	         1,50 
	 SON
	Vĩnh Bảo
	Nghị quyết 32/NQQ-HĐND ngày 8/10/2021 của HĐND Thành phố

	28
	Tòa án tỉnh Kiên Giang
	         1,00 
	 
	1,00
	CLN, ODT
	Vĩnh Quang
	Thống báo số 970/TB-VP ngày 19/11/2021 của văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

	29
	Trường Mầm non Hoa Sen
	         0,43 
	 
	0,43
	LUC; ODT, CLN
	An Hòa
	Quyết định 79/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của UBND thành phố Rạch Giá cho phép thành lập trường Mầm non Hoa Sen

	30
	Cầu qua kênh Rạch Giá - Long Xuyên (Giải phóng 9)
	1,1
	 
	1,1
	ODT, CLN
	Vĩnh Thanh,  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thông
	Văn bản số 4551/BXD-PTĐT ngày 03/11/2021 của Bộ Xây dựng về việc đề xuất danh mục công trình dự án quan trọng,cấp bách tham gia chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023

	31
	Cầu kênh Vành Đai (qua khu công nghiệp)
	0,8
	 
	0,8
	LUC
	Vĩnh Hiệp
	Văn bản số 4551/BXD-PTĐT ngày 03/11/2021 của Bộ Xây dựng về việc đề xuất danh mục công trình dự án quan trọng,cấp bách tham gia chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023

	32
	Cầu Nhật Tảo - Ngô Văn Sở
	0,6
	 
	0,6
	ODT, CLN
	 An Hòa, An Bình
	Văn bản số 4551/BXD-PTĐT ngày 03/11/2021 của Bộ Xây dựng về việc đề xuất danh mục công trình dự án quan trọng,cấp bách tham gia chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023

	33
	TM5 thuộc Khu 1 -Phú Cường
	         0,22 
	 
	         0,22 
	TMD
	An Hòa
	Quyết định 1399/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang

	34
	TM6 thuộc Khu 2 -Phú Cường
	         0,20 
	 
	         0,20 
	TMD
	An Hòa
	Quyết định 1399/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang

	35
	TM7 thuộc Khu 2 -Phú Cường
	         0,20 
	 
	         0,20 
	TMD
	An Hòa
	Quyết định 1399/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang

	36
	TM8 thuộc Khu 2 -Phú Cường 
	         0,62 
	 
	         0,62 
	DKV
	An Hòa
	Quyết định 1399/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang

	37
	Khu nhà ở kết hợp Sân Golf
	      137,00 
	 
	     137,00 
	MVB
	An Hòa
	Công văn số 43/2021/PCKG ngày 11/11/2021 về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án Khu nhà ở kết hợp với sân Golf

	38
	Điều chỉnh Mở rộng Quần thể quảng trường biển và khách sạn Phú Gia
	         9,90 
	 
	9,9
	MVB
	An Hòa
	Công văn số 44/2021/PCKG ngày 11/11/2021 về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án Điều chỉnh Mở rộng Quần thể quảng trường biển và khách sạn Phú Gia

	39
	Điều chỉnh Mở rộng Khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia
	        30,69 
	 
	30,69
	MVB
	An Hòa
	Quyết định 1672/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang
Công văn số 16/2021/PCKG ngày 11/11/2021 về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án Điều chỉnh mở rộng Khu đô thị Phú CƯờng Hoàng Gia

	40
	Chi cục kiểm Lâm
	         0,11 
	    0,11 
	 
	TSC
	An Bình
	 Tờ trình 26/TTr-UBND ngày 8/2/2021 của UBND thành phố Rạch Giá 

	41
	Chi cục Bảo vệ thực vật
	         0,14 
	    0,14 
	 
	TSC
	An Hoà
	 Tờ trình 26/TTr-UBND ngày 8/2/2021 của UBND thành phố Rạch Giá 

	42
	Chi cục thuỷ lợi
	         0,09 
	    0,09 
	 
	TSC
	An Hoà
	 Tờ trình 26/TTr-UBND ngày 8/2/2021 của UBND thành phố Rạch Giá 

	43
	Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản & thuỷ sản
	         0,02 
	    0,02 
	 
	TSC
	Vĩnh Thanh Vân
	 Tờ trình 26/TTr-UBND ngày 8/2/2021 của UBND thành phố Rạch Giá 

	44
	Chi cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
	         0,01 
	    0,01 
	 
	TSC
	Vĩnh Thanh Vân
	 Tờ trình 26/TTr-UBND ngày 8/2/2021 của UBND thành phố Rạch Giá 

	45
	Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng
	         0,04 
	    0,04 
	 
	TSC
	Vĩnh Thanh Vân
	 Tờ trình 26/TTr-UBND ngày 8/2/2021 của UBND thành phố Rạch Giá 

	46
	Thanh tra sở NN và PTNN
	         0,03 
	    0,03 
	 
	TSC
	Vĩnh Thanh Vân
	 Tờ trình 26/TTr-UBND ngày 8/2/2021 của UBND thành phố Rạch Giá 

	47
	Chi cục nuôi trồng thuỷ sản
	         0,01 
	    0,01 
	 
	TSC
	Vĩnh Thanh Vân
	 Tờ trình 26/TTr-UBND ngày 8/2/2021 của UBND thành phố Rạch Giá 


* Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân từ đất nông nghiệp sang đất ở dự kiến theo kế hoạch là 39,9 ha

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất ở nông thôn là 5,00 ha

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất ở đô thị là 34,9 ha

1.3 Tổng hợp cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

Năm 2022 tổng diện tích tự nhiên của Thành phố Rạch Giá là
 10.848,16 ha tăng 
 402,49 ha. Diện tích tự nhiên của thành phố tăng do thực hiện các dự án lấn biển (Khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia (Khu lấn biển Trần Quang Khải) 99,98ha; Khu đô thị Phú Quý_Lấn biển Tây Nam Rạch Sỏi 99,98ha; Quần thể quảng trường biển và khách sạn Phú Gia 2,71ha; Cảng hành khách Rạch Giá 20,51ha; Khu 3 điều chỉnh - khu đô thị mới Phú Cường 2,27ha).

1.3.1. Đất nông nghiệp

Đến năm 2022 diện tích đất nông nghiệp của toàn thành phố Rạch Giá là 6.835,51 ha giảm 286,95
 ha so với năm 2021 do chuyển sang đất phi nông nghiệp. Trong đó:

Bảng 6: Kế hoạch đất nông nghiệp năm 2022

	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích năm 2022
(ha)
	Hiện trạng sử dụng đất đến hết ngày 31/12/2020 (ha)
	Biến động

	
	
	
	
	
	

	
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	NNP
	6.835,51
	7.122,46
	-286,95

	1
	Đất trồng lúa
	LUA
	5.538,98
	5.730,81
	-191,84

	2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	142,53
	148,79
	-6,26

	3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	1.128,90
	1.222,29
	-93,40

	4
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	NTS
	20,57
	20,57
	 

	5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	4,54
	 
	4,54


- Đất trồng lúa: Năm 2022 diện tích là 5.538,98 ha giảm 191,84
 ha so với năm 2021 do chuyển sang nội bộ đất nông nghiệp: đất nông nghiệp khác 4,54 ha và chuyển sang đất phi nông nghiệp, cụ thể như sau: thương mại dịch vụ 8,12 ha, phát triển hạ tầng 38,18 ha, đất khu vui chơi giải trí công cộng 0,94 ha, đất ở đô thị 92,49 ha, đất ở nông thôn 2,00 ha, đất trụ sở cơ quan 1,20 ha và đất có mặt nước chuyên dùng 44,37ha.

- Đất trồng cây hàng năm khác: năm 2022 diện tích là 
142,53 ha giảm 6,26
 ha so với năm 2021 do chuyển sang đất phi nông nghiệp như: đất thương mại dịch vụ 0,5 ha, đất giao thông 2,27 ha và đất ở đô thị 3,05 ha.

- Đất trồng cây lâu năm: năm 2022 diện tích là 
1.128,90 ha giảm 93,4
 ha so với năm 2021 do chuyển sang đất phi nông nghiệp, cụ thể như sau: thương mại dịch vụ 2,16 ha, đất giao thông 22,26 ha, đất cơ sở văn hóa 1,12ha, đất cơ sở giáo dục và đào tạo 0,72 ha, đất công trình năng lượng 0,37 ha, đất cơ sở tôn giáo 0,60 ha, đất chợ 0,14 ha, đất khu vui chơi giải trí công cộng 0,03 ha, đất ở nông thôn 3,0ha, đất ở đô thị 59,06 ha, đất trụ sở cơ quan 0,7 ha và đất có mặt nước chuyên dùng 3,43 ha.

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: 2022 diện tích là 
20,57 ha không biến động so với năm 2021.

- Đất nông nghiệp khác: 2022 diện tích là 
4,54 ha tăng 
 4,54 ha so với năm 2021 từ đất trồng lúa chuyển sang nhằm thực hiện trang trại tổng hợp nuôi gà Nguyễn Minh Công và Trại giống và trụ sở làm việc Trung tâm NLN nghiệp KG.

1.3.2. Đất phi nông nghiệp

Đến năm 2022 diện tích đất phi nông nghiệp của toàn thành phố Rạch Giá là 4.002,61 ha tăng 695,55
 ha so với năm 2021 để thực hiện các dự án lấn biển, công trình an ninh, thương mại dịch vụ, đất ở, đất trụ sở cơ quan, đất phát triển hạ tầng, các dự án giao thông, thủy lợi, cơ sở giáo dục-đào tạo, đất công viên cây xanh, đất có mặt nước chuyên dùng... Cụ thể:

Bảng 7: Quy hoạch đất phi nông nghiệp đến năm 2022

	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích năm 2022
(ha)
	Hiện trạng 2021 (ha)
	Biến động

	
	
	
	
	
	

	
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	PNN
	4.002,61
	3.307,06
	695,55

	1
	Đất quốc phòng
	CQP
	17,31
	17,31
	 

	2
	Đất an ninh
	CAN
	17,34
	17,54
	-0,20

	3
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	84,06
	45,02
	39,04

	4
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	37,48
	38,21
	-0,73

	5
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	 
	 
	 

	6
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	
	
	

	7
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1.365,61
	1.187,86
	177,75

	-
	Đất giao thông
	DGT
	986,41
	818,50
	167,91

	-
	Đất thuỷ lợi
	DTL
	183,87
	185,62
	-1,75

	-
	Đất cơ sở văn hóa
	DVH
	22,03
	15,03
	7,00

	-
	Đất cơ sở y tế
	DYT
	18,24
	22,54
	-4,30

	-
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	76,71
	75,90
	0,81

	-
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	15,86
	15,86
	 

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	2,19
	1,15
	1,04

	-
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	1,73
	1,73
	 

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	0,25
	0,25
	 

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải 
	DRA
	0,60
	0,11
	0,49

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	21,08
	20,48
	0,60

	-
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	25,94
	20,63
	5,31

	-
	Đất chợ
	DCH
	10,64
	10,00
	0,64

	8
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	1,28
	1,28
	1,28

	9
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	228,11
	101,38
	228,11

	10
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	115,60
	110,60
	115,60

	11
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	1.592,64
	1.291,68
	1.592,64

	12
	Đất trụ sở cơ quan
	TSC
	20,61
	20,46
	20,61

	13
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	9,67
	9,67
	9,67

	14
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	6,32
	6,17
	6,32

	15
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	444,06
	444,66
	444,06

	16
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	60,02
	12,72
	60,02

	17
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	2,51
	2,51
	2,51


- Đất Quốc phòng: 2022 diện tích là 
17,31 ha không thay đổi so với năm 2021. 

- Đất An ninh: 2022 diện tích là 
17,34 ha giảm 0,2
 ha so với năm 2021. Đất an ninh tăng 0,05 nhằm thực hiện trụ sở công an phường Vĩnh Thanh Vân do đất trụ sở cơ quan chuyển sang. Đất an ninh giảm 0,25 ha do thực hiện các khu đất của an ninh cho mục đích đấu giá chuyển sang đất ở.
- Đất thương mại dịch vụ: 2022 diện tích là 84,06 ha tăng 39,04


 LINK Excel.Sheet.8 "D:\\LINH\\QHTPRG 2021-2030\\HT BIEU 2030-RG.xls" "06 _CH!R27C6" \a \t \u  \* MERGEFORMAT  ha so với năm 2021. Đất thương mại dịch vụ tăng nhằm thực hiện các dự án như: Khu đào tạo và sát hạch lái xe, Đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ và nhà trẻ 03 nhóm (Công ty TNHH Đoàn Thịnh Phú); Trung tâm bảo dưỡng và bán lẻ ô tô tại thành phố Rạch Giá (công ty TNHH Toyota Kiên Giang); Cửa hàng xăng dầu tại đường Nguyễn Thái Bình từ đất trồng lúa 3,72 ha, đất trồng cây hàng năm 0,5 ha, đất trồng cây lâu năm 2,16 ha, đất ở đô thị 0,63 ha và đất mặt nước ven biển 15,82 ha chuyển sang.

- Đất cở sở sản xuất phi nông nghiệp: 2022 diện tích là 
37,48 ha giảm 0,73 ha do chuyển sang đất ở.

- Đất phát triển hạ tầng: 2022 diện tích là 1.365,61 ha tăng 177,75
 ha so với năm 2021. Nhằm xây dựng các công trình giao thông, năng lượng, cơ sở văn hóa, giáo dục đào tạo...cụ thể:

+ Đất giao thông: 2022 diện tích là 
986,41 ha tăng 167,91
 ha so với năm 2021. Diện tích đất giao thông tăng nhằm thực hiện các công trình giao thông như: Đường 3/2 nối dài (đường bộ ven biển tỉnh Kiên Giang- đoạn qua địa bàn thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành); Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn Lê Hồng Phong- Phan Thị Ràng); Đường Trần Văn Giàu (đoạn khu dân cư Nam An Hòa- Phan Thị Ràng); Mở rộng đường Đông Hồ (đoạn Lê Thị Hồng Gấm - Phạm Ngọc Thạch); Mở rộng đường Võ Trường Toản (đoạn Lý Thường Kiệt – Nguyễn Bỉnh Khiêm); Đường Trần Mai Ninh (từ đường Võ Trường Toản đến Đê Biển); Đường Tú Xương (từ đường Võ Trường Toản đến Đê Biển); Đường Huỳnh Mẫn Đạt (đoạn từ Âu Cơ đến đường Lạc Hồng, các tuyến đường giao thông trong các khu dân cư, khu đô thị mới... từ đất trồng lúa 31,0 ha, đất trồng cây lâu năm 25,21 ha, đất trồng cây hàng năm 2,71 ha, đất ở đô thị 3,11 ha và đất mặt nước ven biển 82,75 ha chuyển sang.

+ Đất thủy lợi: 2022 diện tích là 
183,87 ha giảm 1,75
 ha so với năm 2021. Đất thủy lợi giảm do chuyển sang đất giao thông và đất ở đô thị.

+ Đất cơ sở văn hóa: 2022 diện tích là 
22,03 ha tăng 7,0
 ha so với năm 2021. Đất cơ sở văn hóa tăng nhằm thực hiện các công trình: nhà văn hóa 03 ấp (ấp Tà Keo Ngọn, ấp Sóc Cung, ấp Tà Keo Vàm-xã Phi Thông), Khu đền tưởng niệm Kiên Giang từ đất trồng lúa 0,6 ha, đất trồng cây lâu năm 1,12 ha, đất ở đô thị 4,56ha và đất mặt nước ven biển 0,65 ha chuyển sang .

+ Đất cơ sở y tế: diện tích 
18,24 ha giảm 4,3 ha so với năm 2021 do thực hiện đấu giá bệnh viện đa khoa Kiên Giang cũ chuyển sang đất thương mại dịch vụ.
+ Đất cơ sở giáo dục - đào tạo: 2022 diện tích là 
76,71 ha tăng 0,81
 ha so với năm 2021. Nhằm thực hiện mở rộng trường Tiểu học Nguyễn Huệ và xây dựng mới Trường mầm non Hoa Sen từ đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm và đất ở chuyển sang.

+ Đất cơ sở thể dục - thể thao: diện tích 
15,86 ha không thay đổi so với 2021.

+ Đất công trình năng lượng: 2022 diện tích là 
2,19 ha tăng 1,04
 ha so với năm 2021. Diện tích đất năng lượng tăng để thực hiện xây dựng công trình: Trạm Biến áp 110KV và đường dây đấu nối Kiên Giang; Trạm 110KV KCN Thạnh Lộc và đường dẫn; Mạch 2 đường dây 220KV Rạch Giá-Kiên Bình từ đất trồng lúa 0,67 ha và đất trồng cây lâu năm 0,37 ha chuyển sang.

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: 2022 diện tích là 
1,73 ha không thay đổi.

+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa: 2022 diện tích là 
0,25 ha không thay đổi so với năm 2021.

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: 2022 diện tích là 
0,60 ha tăng 0,49
 ha so với năm 2021. Nhằm xây dựng hệ thống xử lý nước thải trong Khu 3 điều chỉnh - khu đô thị mới Phú Cường từ đất mặt nước ven biển chuyển sang.

+ Đất cơ sở tôn giáo: 2022 diện tích là 
21,08 ha tăng 0,6
 ha so với năm 2021. Nhằm giao đất cho tổ chức tôn giáo là Chi hội tin lành An Hòa từ đất trồng cây lâu năm chuyển sang.

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 2022 diện tích là 25,94 ha tăng 5,31
 ha so với năm 2021. Nhằm thực hiện mở rộng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang từ đất trồng lúa chuyển sang.

+ Đất chợ: 2022 diện tích là 
10,64 ha tăng 0,64
 ha so với năm 2021 nhằm thực hiện Chợ An Hoà – Khu 3 Phú Cường từ đất có mặt nước chuyên dùng chuyển sang.

- Đất sinh hoạt cộng đồng: 2022 diện tích là 
1,28 ha không thay đổi so với năm 2021. 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 2022 diện tích là 
228,11 ha tăng 126,73
 ha so với năm 2021. Nhằm thực hiện các công trình như: Công viên ven kè kênh nhánh (đoạn từ đường Nguyễn Trung Trực đến đường 3 tháng 2 -Giai đoạn 1); các dự án công viên cây xanh trong các khu đô thị mới (Khu dân cư Bắc Vĩnh Quang (Giai đoạn 1), Khu 3 điều chỉnh - khu đô thị mới Phú Cường, Khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia (Khu lấn biển Trần Quang Khải), Khu đô thị Phú Quý_Lấn biển Tây Nam Rạch Sỏi) từ đất trồng lúa 0,94 ha, đất trồng cây lâu năm 0,03 ha, đất giao thông 0,07 ha và đất mặt nước ven biển 47,73 ha chuyển sang.

- Đất ở tại nông thôn: 2022 diện tích là 
115,60 ha tăng 5,0
 ha so với năm 2021. Diện tích đất ở nông thôn tăng nhằm thực hiện chuyển mục đích các tuyến dân cư dọc theo các tuyến đường giao thông, cụm dân cư, khu dân cư trên địa bàn xã Phi Thông từ đất trồng cây lâu năm 3,00ha, đất trồng lúa 2,00ha chuyển sang.

- Đất ở tại đô thị: 2022 diện tích là 
1.592,64 ha tăng 300,96
 ha so với năm 2021. 

+ Diện tích đất ở đô thị tăng 310,33 ha do thực hiện các khu dân cư, tuyến dân cư và các khu đô thị mới lấn biển từ đất trồng lúa 91,71 ha, đất trồng cây lâu năm 30,51ha, đất trồng cây hàng năm 0,17 ha, đất thường mại dịch vụ 0,39 ha, đất hạ tầng 0,67 ha và đất có mặt nước ven biển 144,85 ha chuyển sang. 

+ Diện tích đất ở đô thị giảm 9,37 ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ 0,63 ha, hạ tầng 7,69 ha, đất trụ sở cơ quan 0,9 ha và đất tín ngưỡng 0,15 ha.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 2022 diện tích là 20,61 ha tăng 0,15
 ha so với năm 2021. Diện tích đất trụ sở cơ quan tăng nhằm thực hiện Tòa án tỉnh Kiên Giang, Cục Hải Quan và trụ sở làm việc chung các hội từ đất trồng lúa 1,2 ha, đất trồng cây lâu năm 0,7 ha, đất thương mại dịch vụ 1,63 ha và đất ở 0,9 ha chuyển sang. 
+ Diện tích đất trụ sở cơ quan giảm 0,41 ha do chuyển sang đất an ninh 0,05 ha và đất ở 0,27ha và đấu giá 02 khu đất trụ sở cơ quan chuyển sang thương mại dịch vụ 3,2 ha.

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 2022 diện tích là 9,67 ha không thay đổi so với năm 2021.

- Đất cơ sở tín ngưỡng: 2022 diện tích 
6,32 ha tăng 0,15
 ha so với năm 2021. Nhằm mở rộng Đình Nguyễn Trung Trực từ đất ở đô thị chuyển sang

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 2022 diện tích là 
444,06 ha giảm 0,6 ha so với năm 2021 do chuyển sang đất ở.
Đất có mặt nước chuyên dùng: 2022 diện tích là 
60,02 ha tăng 47,30
 ha so với năm 2021. Nhẳm thực hiện Mở rộng hồ chưa nước ngọt dự trữ thành phố Rạch Giá-phường Vĩnh Thông từ đất trồng lúa 44,37 ha và đất trồng cây lâu năm 3,43 ha chuyển sang.

1.3.3. Đất bằng chưa sử dụng

Năm 2022 diện tích đất bằng chưa sử dụng của thành phố Rạch Giá là 10,04 ha trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đưa vào sử dụng 6,11 ha tại phường Vĩnh Quang.

II. DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Để thực hiện phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, tổng diện tích đất cần chuyển mục đích ssử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông là 244,29 ha. Cụ thề như sau:

- Chuyển từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp: 175,68 ha;

- Chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp: 5,65 ha;

- Chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp: 62,96 ha.

Bảng 8: Diện tích cần chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch 2022
	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Mã
	Tổng diện tich

	
	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	244,29

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	175,68

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	175,68

	1.2
	Đất trông cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	5,65

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	        62,96 

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	

	1.8
	Đất làm muối
	LMU/PNN
	

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	

	2
	CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	
	

	2.1
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUA/CLN
	

	2.2
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng
	LUA/LNP
	

	2.3
	Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
	LUA/NTS
	

	2.4
	Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối
	LUA/LMU
	

	2.5
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
	HNK/NTS
	

	2.6
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối
	HNK/LMU
	

	2.7
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng.
	RPH/NKR(a)
	

	2.8
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng.
	RDD/NKR(a)
	

	2.9
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng.
	RSX/NKR(a)
	

	
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN/NKR(a)
	

	3
	Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OCT
	1,25


III. DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN THU HỒI

Để thực hiện phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, tổng diện tích đất cần thu hồi đất là 69,99 ha. Cụ thề như sau:

- Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi đất là 59,62 ha, trong đó: đất trồng lúa 28,07 ha, đất hàng năm khác 0,61 ha và đất trồng cây lâu năm là 30,94 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi đất là 10,37 ha, trong đó: đất sản xuất phi nông nghiệp 0,7 ha, đất hạ tầng 1,97 ha, đất ở đô thị 6,60 ha và đất sông suối  là 1,10 ha.

Bảng 9: Diện tích cần thu hồi đất trong kế hoạch 2022

	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Mã
	Năm 2022

	
	
	
	

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	NNP
	59,62

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	28,07

	
	Trong đó: đất chuyên trồng lúa  nước
	LUC
	28,07

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	0,61

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	30,94

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	-

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	-

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	-

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	-

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	-

	2
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	PNN
	10,37

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	-

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	-

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	-

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	-

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	-

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	0,70

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	-

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ
	SKX
	-

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1,97

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	-

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	-

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	-

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	6,60

	2.15
	Đất trụ sở cơ quan
	TSC
	-

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	-

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	-

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	-

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	1,10

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	


IV. DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

  Kế hoạch năm 2022 diện tích là 10,04 ha, đưa vào kế hoạch sử dụng 6,11 đất bằng chưa sử dụng tại phường Vĩnh Quang trong năm 2022.

V. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN

Bảng 16: Danh mục các công trình thực hiện trong năm kế hoạch 2022

(Kèm phục lục Biểu 10-CH)

PHẦN IV
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

I. XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ, CẢI TẠO ĐẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1.1. Các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất

Đổi mới, nâng cao tính liên kết, đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố, quy hoạch xây dựng và quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có sử dụng đất theo hướng quy hoạch sử dụng đất phải tổng hợp, cân đối, phân bổ hợp lý, sử dụng hiệu quả đất đai, phòng chống thoái hóa đất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên và môi trường. 

Ưu tiên đầu tư, nghiên cứu, áp dụng biện pháp quản lý, sử dụng đất thích hợp để giảm thiểu, cải thiện tình trạng thoái hóa đất. 

Thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp để tạo điều kiện thu hút đầu tư và để nhân dân giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục mọi người dân sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả và bảo vệ môi trường.

1.2. Các giải pháp bảo vệ môi trường

Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Xây dựng chương trình quản lý môi trường, bao gồm các nội dung về hoàn thiện việc nâng cao năng lực quản lý bảo vệ môi trường; chính sách về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; quản lý thẩm định đánh giá tác động môi trường; quản lý chất thải các cơ sở sản xuất kinh doanh; quản lý môi trường nông nghiệp và nông thôn, đô thị và các khu dân cư tập trung; quản lý chất thải y tế độc hại, quản lý đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên; quản lý môi trường các nguồn tài nguyên như: nước, đất, không khí.

Trước mắt cần chú trọng vào các hoạt động như: bảo vệ nguồn nước mặt trên địa bàn thành phố gắn với kiểm soát chặt chẽ hoạt động xử lý nước thải, hạn chế tối đa những hoạt động có thể gây ô nhiễm nguồn nước, hạn chế tối đa tình trạng lạm dụng hóa chất gây ô nhiễm môi trường đất, nước; xây dựng cơ sở xử lý nước thải, chất thải trong các trang trại chăn nuôi tập trung; xúc tiến xây dựng các cơ sở xử lý chất thải, nước thải cho các khu đô thị, cụm công nghiệp theo quy định; xây dựng các hệ thống thủy lợi, kiểm soát khai thác nước ngầm để hạn chế tình trạng khai thác quá mức.

Hoàn thiện mạng lưới quan trắc đáp ứng nhu cầu giám sát chặt chẽ môi trường. Bổ sung lực lượng đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng, cơ cấu về chuyên môn. Tăng cường ứng dụng các công nghệ và thiết bị đáp ứng nhu cầu quan trắc, phân tích, đánh giá các yếu tố môi trường. Khẩn trương ứng dụng công nghệ và thiết bị tin học để nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát và phổ biến các quy định về môi trường đến đối tượng giám sát và quản lý.

Giám sát kỹ phần đánh giá môi trường và giải pháp xử lý chất thải, nước thải trong các dự án đầu tư và trong các quy hoạch phát triển, nhất là các ngành có nguy cơ gây ô nhiễm, kiên quyết loại bỏ các dự án không đáp ứng yêu cầu về môi trường.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp sản xuất có yếu tố có thể gây ô nhiễm môi trường để kịp thời xử lý và khắc phục.

Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp về nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; coi ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

II. GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

2.1. Công bố quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung kịp thời quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Sau khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố được phê duyệt, UBND thành phố chỉ đạo các ngành tổ chức thực hiện:

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng các biện pháp cụ thể để quản lý và thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; công khai điều chỉnh sử dụng đất đai cho địa phương, ban ngành, các xã và nhân dân địa phương biết để thuận lợi cho công tác quản lý quy hoạch sau này.

- Thực hiện nghiêm túc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, nhằm đảm bảo tính thống nhất, liên tục trong việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch và pháp luật. Bám sát quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến cho quy hoạch các ngành có liên quan, nhằm phát hiện và kịp thời chấn chỉnh việc sử dụng đất không theo quy hoạch. Mặt khác, cũng cần nắm được các phát sinh khách quan về nhu cầu sử dụng đất để giúp bổ sung, điều chỉnh kịp thời trong các kỳ điều chỉnh bổ sung và xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm; cũng như phát hiện những bất hợp lý trong sử dụng đất của từng ngành để có những tác động kịp thời nhằm tránh và hạn chế tiêu cực trong quá trình sử dụng đất.

- Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của thành phố phân bổ sử dụng đất cho nhiều ngành, nhiều hạng mục do đó để thực hiện được phương án điều chỉnh quy hoạch vấn đề lớn nhất là việc huy động vốn và cần có kế hoạch cụ thể xây dựng và phát triển của thành phố và các dự án đầu tư vào địa bàn đặc biệt các dự án sản xuất, khu dân cư và xây dựng cơ sở hạ tầng.
2.2. Giải pháp về tăng cường đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý đất đai

Ứng dụng các công nghệ mới phù hợp vào công tác quản lý đất đai, tổ chức các khoá đào tạo chuyên đề tương thích với từng chương trình ứng dụng công nghệ mới, giúp người sử dụng nắm bắt nhanh và làm chủ công nghệ vận hành.

- Xây dựng mạng thông tin đất đai và khẩn trương nối mạng hệ thống các cơ quan quản lý đất đai từ tỉnh, huyện xuống đến xã và các đơn vị có liên quan, đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của ngành và của người dân về quy hoạch sử dụng đất các cấp, các dự án. 

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Viễn thám, GIS…), nhất là các chương trình giúp nâng cao năng lực và chất lượng công tác quy hoạch, giúp triển khai nhanh và đồng bộ về quy hoạch giữa các cấp. 

- Trang bị đồng bộ và kịp thời các thiết bị máy móc đáp ứng nhu cầu của công tác chuyển giao công nghệ mới vào quản lý, sử dụng đất và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

2.3. Giải pháp về tăng cường nhân sự và đào tạo nguồn nhân lực cho quản lý đất đai

- Xây dựng giải pháp và lộ trình bổ sung nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và quy hoạch sử dụng đất các cấp, để có đủ khả năng thực hiện việc lập, giám sát, thanh kiểm tra và xử lý những vi phạm trong lĩnh vực quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Bổ sung đủ nhân sự có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu quản lý cho các cấp để thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Riêng đối với lực lượng cán bộ tài nguyên và môi trường cấp xã cần có chính sách phù hợp để tăng tính chuyên nghiệp, hạn chế tình trạng biến động lớn như hiện nay. 

- Chú trọng công tác đào tạo qua việc mở các lớp tập huấn bồi dưỡng về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nghiệp vụ về quản lý đất đai - môi trường theo phương thức hợp liên ngành cho cán bộ, công chức và đơn vị tư vấn.

2.4. Giải pháp về giám sát môi trường trong quá trình triển khai quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo cho sử dụng đất bền vững

- Bổ sung lực lượng cán bộ đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng. Khẩn trương ứng dụng công nghệ và thiết bị tin học để nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát và phổ biến các quy định về môi trường đến đối tượng giám sát và quản lý. 

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp sản xuất có yếu tố có thể gây ô nhiễm môi trường để kịp thời xử lý và khắc phục. Không xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

- Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường; huy động sự tham gia của toàn xã hội vào công tác bảo vệ môi trường. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý chất thải,… Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch được duyệt, các trường hợp gây ô nhiễm môi trường.

2.5. Giải pháp về công tác quản lý đất đai

a) Giải pháp chung về tổ chức, quản lý

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật để người dân nắm vững Luật Đất đai, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả và bảo vệ môi trường. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh dịch vụ. Kịp thời theo dõi những thay đổi về thị trường đất đai để có kế hoạch bồi thường thoả đáng nhằm sử dụng đất đúng theo kế hoạch.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ tổng thể đến các địa phương đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải dựa trên quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tổ chức quản lý đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất đô thị, đất xây dựng các công trình phục vụ cho xây dựng nông thôn mới. 

- Tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, đặc biệt là đo đạc, chỉnh lý biến động và cấp giấy chứng nhận, đồng thời có biện pháp xử lý các tồn tại, vướng mắc trong thực hiện kiểm kê hiện trạng sử dụng đất 5 năm, thống kê hàng năm, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong thời gian tới. 

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương trong quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất toàn thành phố và triển khai trên từng địa phương, từng địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm. Ưu tiên lập quy hoạch chi tiết xây dựng các khu đất theo quy hoạch sử dụng đất toàn thành phố và của từng xã, thị trấn và phải xây dựng trên nền bản đồ địa chính để tạo thuận lợi cho việc giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng.

- Trong sắp xếp thứ tự dự án ưu tiên, phải tạo ra được những đột phá và động lực phát triển cho từng ngành và từng vùng. Kết hợp tốt giữa đầu tư từ nguồn ngân sách với vốn của các thành phần kinh tế xây dựng cụm công nghiệp, khu dân cư, các công trình trọng điểm về cơ sở hạ tầng, với nguồn vốn xã hội hoá về xây dựng cơ sở vật chấtnhư: trường học, bệnh viện, cơ sở văn hoá - thể thao.... Riêng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và nội thị, cần phát huy mạnh mẽ phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

- Kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các trường hợp không có trong quy hoạch sử dụng đất. Khi giao đất, cho thuê đất cần phải tính đến năng lực thực hiện các dự án của chủ đầu tư để đảm bảo triển khai đúng tiến độ và khả thi. 

- Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Việc sử dụng đất cho các mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp phải thực hiện theo hướng sử dụng có kế hoạch, tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thu hồi các dự án chậm triển khai theo quy định của pháp luật.

b) Trách nhiệm của UBND thành phố, các phòng, ban, địa phương trong tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất: 

- Định kỳ hàng năm Uỷ ban nhân dân thành phố có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phục vụ cho chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai, giám sát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo luật định.

- Các ngành cấp thành phố bám sát phân bổ chỉ tiêu quy hoạch đất sử dụng của ngành mình để tổ chức thực hiện, khi có phát sinh nhu cầu mới phải xin chủ trương của UBND tỉnh, thành phố và phối hợp với Sở, phòng Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục điều chỉnh theo quy định. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch và Chi cục Thuế theo dõi và tổ chức thực hiện các khoản thu từ đất theo quy định của pháp luật. 

- Ban Quản lý dự án tổ chức xây dựng dự án khả thi và tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng các công trình, dự án theo tiến độ của phòng Công thương, phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với phòng Nội vụ và các phòng, ban có liên quan nghiên cứu tham mưu UBND thành phố ban hành các chương trình, chính sách để giải quyết việc làm cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất. 

- Phòng Nội vụ phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và bổ sung lực lượng cho ngành Tài nguyên và Môi trường trong quá trình chia tách đơn vị hành chính. 

- Phòng Kinh tế xây dựng các giải pháp cụ thể sử dụng quỹ đất nông nghiệp đạt hiệu quả cao, bền vững, xây dựng các công trình thủy lợi, tổ chức xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và tôn tạo cảnh quan môi trường.

III. GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT HIỆU QUẢ

3.1. Giải pháp sử dụng đất nông nghiệp

Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng cây lâu năm và đất trồng lúa. Điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo lợi ích giữa các địa phương trong thành phố. 

3.2. Giải pháp mở rộng và quản lý đất chuyên dùng

Đất chuyên dùng chủ yếu là đất xây dựng các công trình kiến trúc và hạ tầng cơ sở có thời gian sử dụng lâu dài, chi phí đầu tư tốn kém (đất xây dựng các công trình thương mại, giao thông, thuỷ lợi…) trong tương lai, cùng với sự phát triển kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu sử dụng đất cho các công trình nêu trên càng lớn. Vì vậy, cần tiến hành chi tiết lập dự án đầu tư cho từng hạng mục công trình, đồng thời tiết kiệm quỹ đất dự trữ cho các công trình khác và giai đoạn phát triển sau.

3.3. Giải pháp mở rộng và quản lý đất đô thị

Sớm có chi tiết về mặt bằng tổng thể, quy hoạch các khu trung tâm các đơn vị hành chính tại các phường xã. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thi công cho từng hạng mục công trình.

Đất khu đô thị và các điểm dân cư tập trung ở các phường xã theo kế hoạch từng năm mở rộng đến đâu thì giao đất đến đó, tránh giao ồ ạt gây xáo trộn và lãng phí đất. Kế thừa các công trình đã có để tiết kiệm vốn đầu tư và quỹ đất.
Mở rộng quỹ đất đô thị lấn biển, thay đổi diện mạo của thành phố Rạch Giá, phát triển không gian của đô thị theo hướng hài hòa, hiện đại, bền vững.
3.4. Giải pháp mở rộng và quản lý đất khu dân cư nông thôn

Trong những năm trước mắt nên bố trí đất ở cho các hộ mới phát sinh trong các khu dân cư nông thôn hiện hữu.

Tiến hành quy hoạch chi tiết các điểm dân cư phù hợp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng.

IV. GIẢI PHÁP VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH

4.1. Chính sách về đất đai

- Tiếp tục cụ thể hóa các điều khoản của Luật Đất đai, các văn bản của Trung Ương và của tỉnh phục vụ cho quá trình quản lý, sử dụng đất.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4.2. Những chính sách nhằm tiết kiệm sử dụng đất

- Chính sách về tận dụng không gian trong quy hoạch xây dựng công nghiệp, đô thị, khu dân cư trên cơ sở quy định của nhà nước (nếu có).

- Chính sách đầu tư đồng bộ giữa giao thông và thủy lợi, bố trí với việc kết hợp các tuyến dân cư để tiết kiệm đất. 

- Chính sách phát triển các điểm dân cư nông thôn theo hướng đô thị hoá tại chỗ, tránh tình trạng tập trung dân cư vào khu vực đô thị.

- Thực hiện các giải pháp để đảm bảo tính khả thi và tính hiệu quả của phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như phát triển hạ tầng phải gắn với khai thác quỹ đất liền kề, dành quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tăng nguồn thu cho địa phương; đồng thời phải nâng cao công tác giám sát quy hoạch sử dụng đất sau khi được phê duyệt và công bố quy hoạch.

4.3. Chính sách sử dụng hợp lý các loại đất mang tính chất đặc thù
- Chính sách ưu tiên dành đất cho những nhu cầu đặc biệt có tính bắt buộc về quốc phòng, an ninh.

- Chính sách về khuyến khích sử dụng tiết kiệm diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa bằng cách quy tập và quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa.

- Chính sách về chuyển các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư vào các cụm công nghiệp.

4.4. Chính sách về ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ và duy trì cải thiện môi trường trong việc khai thác sử dụng đất đai

- Chính sách khuyến khích áp dụng các kỹ thuật công nghệ phù hợp với phát triển mạnh ưu thế về đa dạng sinh học trong phát triển nông nghiệp.

- Chính sách ưu tiên để đón trước các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong đầu tư xây dựng cơ bản (cơ sở hạ tầng, cụm công nghiệp, đô thị).

- Chính sách xử phạt những hành vi gây tổn hại đến đất đai, môi trường.

- Tăng cường áp dụng các giải pháp để việc sử dụng đất đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững như có cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng; phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch đồng bộ với cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

V. GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (BĐKH)

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kịp thời xây dựng, kiện toàn, điều chỉnh, bổ sung phương án, phương tiện, trang thiết bị đảm bảo ứng phó khi có thiên tai xảy ra. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống thiên tai, khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là nguồn tài nguyên nước, đất, hạn chế ô nhiễm môi trường; có giải pháp chủ động phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 148/KH-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn, xâm nhập mặn do các cơ quan chuyên ngành khí tượng, thủy văn và các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp; tổ chức đo đạc thường xuyên độ mặn tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng xâm nhập mặn để kịp thời nắm bắt tình trạng xâm nhập mặn; hướng dẫn người dân thực hiện kế hoạch lấy, trữ nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi như nạo vét kênh rạch, đắp đập tạm, lắp đặt trạm bơm dã chiến tranh thủ vận hành công trình thủy lợi lấy nước, trữ nước để sử dụng khi xâm nhập mặn lên cao, nguồn nước ngọt bị hạn chế.

- Đối với các khu vực có địa hình thấp khi xây dựng cần áp dụng những biện pháp về đảm bảo độ cao cốt nền xây dựng để hạn chế những ảnh hưởng do biến đổi khí hậu và nước biển dâng (nhất là đối với các khu đô thị và khu cụm công nghiệp). Quy hoạch các điểm dân cư, các dự án kinh tế - xã hội cần tránh các vùng có nguy cơ xói lở, ngập lụt và các khu vực nằm ngoài các tuyến đê bao ngăn lũ. Nghiên cứu hướng chuyển đổi sử dụng đất nông ngư nghiệp, đất chuyên dùng và các biện pháp thích ứng kèm theo phù hợp với tiến độ biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

Kết quả của phương án thể hiện được chiến lược sử dụng đất của thành phố trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời có vai trò quan trọng trong việc xác lập sự ổn định về mặt pháp lý của đất đai phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Đây là căn cứ pháp lý để tiến hành các thủ tục về đất đai như: giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất theo luật định và là cơ sở để chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với điều kiện của địa bàn.

1. Trình tự, nội dung các bước trong phương án quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thành phố tuân thủ theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ uy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

2. Phương án quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thành phố Rạch Giá được xây dựng dựa trên sơ sở tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ trước, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Rạch Giá thời kỳ 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2025, Quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng thành phố Rạch Giá và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040, quy hoạch và định hướng phát triển của các ngành, lĩnh vực, các quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, nhu cầu sử dụng đất các sở, ban ngành, địa phương xác định; tiềm năng và quỹ đất hiện có của thành phố. 

3. Phương án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được xây dựng cho từng chỉ tiêu sử dụng đất cụ thể, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất trong từng giai đoạn để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên cơ sở có xét đến tính khả thi, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bền vững và đảm bảo môi trường sinh thái.   

4. Xác lập được sự ổn định về mặt pháp lý trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Là căn cứ để tiến hành giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng theo đúng pháp luật hiện hành, giúp cho các ngành có cơ sở pháp lý đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố.

5. Chỉ tiêu các loại đất của phương án quy hoạch và các chỉ tiêu sử dụng đất cụ thể trong giai đoạn kế hoạch là khung chung định hướng cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các xã, phường và các ngành trên địa bàn thành phố.

Nhìn chung, phương án quy hoạch sử dụng đất thành phố Rạch Giá đến năm 2030 có tính khả thi cao phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn và từng năm, đảm bảo tính hợp lý và tiết kiệm đất.

II. KIẾN NGHỊ

Để phương án quy hoạch sử dụng đất của thành phố thực hiện và mang lại hiệu quả cao, kiến nghị một số nội dung sau:
1. Phương án quy hoạch phải được công bố rộng rãi cho các địa phương, ban ngành, tuyên truyền, công bố rộng rãi trong nhân dân.

2. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện theo phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, tăng hiệu lực pháp lý của quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

3. Phương án quy hoạch sử dụng đất của thành phố  phân bổ sử dụng đất cho nhiều ngành, nhiều hạng mục do đó để thực hiện được vấn đề lớn nhất là tăng cường kêu gọi đầu tư, huy động vốn và cần có kế hoạch cụ thể cho từng hạng mục.

4. Cụ thể hoá phương án quy hoạch thành phố thông qua lập kế hoạch sử dụng đất đến hàng năm. Nâng cao tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

5. Thực hiện tốt công tác đền bù, giải tỏa, tái định cư trên địa bàn.

6. Ưu tiên chỉnh lý biến động đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tiến tới xây dựng hệ thống thông tin đất trên địa bàn. 

7. Có chính sách hợp lý về các hình thức đầu tư đối với địa bàn vùng nông thôn, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào địa bàn thành phố.

8. Để phương án quy hoạch kế hoạch thực thi, cần có sự quan tâm đúng mức của chính quyền các cấp. Hàng năm có những tổng kết việc thực hiện sử dụng đất theo phương án điều chỉnh quy hoạch và có những điều chỉnh cần thiết thông qua kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sử dụng đất, Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá kiến nghị:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang sớm xem xét thông qua và phê duyệt Quy hoạch thời kì 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2022) của thành phố Rạch Giá để Ủy ban nhân dân thành phố có cơ sở thực hiện vai trò quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn  thành phố, đồng thời có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các nội dung của phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh sớm phân bổ kinh phí để thực hiện các công trình,dự án trọng điểm đã được phê duyệt trong kỳ quy hoạch. Đặc biệt ưu tiên vốn cho các chương trình phục vụ nền sản xuất nông nghiệp bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu như thuỷ lợi, giao thông, điện, nước sạch, trường học,...

- Tạo hành lang pháp lý thông thoáng và giới thiệu các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư trên địa bàn  thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá kính trình UBND tỉnh sớm xem xét, phê duyệt làm căn cứ triển khai thực hiện./.
[image: image1.png]





Trang 1
Trang 2

_1699603200.unknown

_1699603209.unknown

_1699603213.unknown

_1699603217.unknown

_1699603218.unknown

_1699603215.unknown

_1699603211.unknown

_1699603212.unknown

_1699603210.unknown

_1699603204.unknown

_1699603207.unknown

_1699603208.unknown

_1699603206.unknown

_1699603202.unknown

_1699603203.unknown

_1699603201.unknown

_1699603183.unknown

_1699603191.unknown

_1699603195.unknown

_1699603198.unknown

_1699603199.unknown

_1699603196.unknown

_1699603193.unknown

_1699603194.unknown

_1699603192.unknown

_1699603187.unknown

_1699603189.unknown

_1699603190.unknown

_1699603188.unknown

_1699603185.unknown

_1699603186.unknown

_1699603184.unknown

_1699603174.unknown

_1699603179.unknown

_1699603181.unknown

_1699603182.unknown

_1699603180.unknown

_1699603176.unknown

_1699603178.unknown

_1699603175.unknown

_1699603170.unknown

_1699603172.unknown

_1699603173.unknown

_1699603171.unknown

_1699603165.unknown

_1699603168.unknown

_1699603169.unknown

_1699603167.unknown

_1699603163.unknown

_1699603164.unknown

_1699603161.unknown

_1699603162.unknown

_1699603160.unknown

